ReZeb

Чек-лист полной версии

Развитие после успешного MVP — до коммерческого продукта

| Версия | 1.0 |
| --- | --- |
| Цель | Из работающего MVP сделать масштабируемый коммерческий продукт с 10–50 платящими клиентами |
| Срок | 9–12 месяцев после успешного MVP |
| Команда | Растёт с тебя одного до 4–6 человек: ML-инженер, второй backend, дизайнер/фронт, продакт |
| Предусловия | MVP закрыл критерии успеха (см. чек-лист MVP), есть платящий клиент или сильные сигналы готовности платить |
| Метки задач | [BE] [FE] [ML] [INFRA] [PRODUCT] [DATA] [BUSINESS] [HIRE] |

# Логика этого этапа

MVP доказал, что продукт нужен и работает. Полная версия отвечает на другие вопросы: масштабируется ли это технически, устойчив ли продукт к 10× нагрузке, можем ли мы продавать его 50 разным клиентам без ручного сопровождения каждого, выживет ли это как бизнес.

Поэтому акценты смещаются:

- Не «сделаем фичу» — а «сделаем чтобы это работало у любого клиента без нашего участия».

- Не «лишь бы запускалось» — а «не падает при нагрузке, мы видим инциденты до клиента».

- Не «один пилот» — а «multi-tenant с разделением данных».

- Не «делаю один» — а «нанимаю и онбордю людей».

Чек-лист разбит на 4 крупные фазы по 2–3 месяца каждая. Внутри каждой фазы — параллельные потоки (продукт, технологии, бизнес).

ФАЗА 1. УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТА — месяцы 1–3

Цель: то, что в MVP было «работает у одного» — превращаем в «выдержит десять и не сломается». Параллельно набираем первую команду.

## Месяц 1. Найм и продуктовая база

### 1.1. Первый найм [HIRE][BUSINESS]

☐  Описать вакансии: ML-инженер (CV/NLP), backend-разработчик (Python+FastAPI)

☐  Опубликовать в hh.ru, Хабр Карьере, профильных Telegram-каналах

☐  Использовать сеть знакомых, бывших коллег

☐  Провести 5–10 первых собеседований по каждой роли

☐  Определиться с формой: ИП-самозанятый, ТД, ГПХ

☐  Подготовить onboarding-doc (репозиторий, доступы, как работаем)

☐  Нанять ML-инженера (приоритет №1)

☐  Нанять backend-разработчика

### 1.2. Multi-tenancy [BE][PRODUCT]

Это критическое архитектурное изменение. Сейчас все пользователи в одной «куче» — для коммерческой версии нужно разделение по организациям/проектам.

☐  Добавить таблицу orgs (организация-клиент): id, name, plan, settings, created_at

☐  Добавить таблицу projects (объект/стройка внутри организации): id, org_id, name, address, settings

☐  Добавить org_id в users, control.sessions, control.photos, control.defects, pto.queries, pto.registry, ntd.documents

☐  Row-Level Security (RLS) в Postgres ИЛИ глобальный фильтр на уровне ORM

☐  Middleware: при каждом запросе подставлять org_id текущего пользователя в контекст

☐  Тесты: пользователь из org A не видит данных из org B (критично!)

☐  Migration: перенос существующих данных в org «MVP-pilot»

☐  S3-структура: photos/{org_id}/{project_id}/{session_id}.jpg

### 1.3. Расширенная ролевая модель [BE]

☐  Роли: org_owner, org_admin, project_manager, foreman, inspector, pto_specialist, viewer

☐  Permissions matrix: что каждая роль может в рамках своей организации/проекта

☐  Casbin или собственная реализация RBAC

☐  UI для org_admin: управление пользователями, ролями, проектами

### 1.4. Биллинг (базовый) [BE][BUSINESS]

☐  Решить тарифную сетку: например Starter / Pro / Enterprise

☐  Метрики тарификации: число пользователей, число сессий контроля в месяц, число запросов ПТО

☐  Интеграция с YooKassa или CloudPayments для оплаты картой

☐  Возможность подключения по счёту для юрлиц (ручной режим — менеджер выставляет счёт)

☐  Закрывающие документы (счёт, акт) через Контур.Эльба или Моё дело — самозанятый/ИП-формат

☐  Эндпоинты: /billing/plans, /billing/subscribe, /billing/usage

☐  UI: страница «Тариф и оплата», виджет использования

☐  Hard-лимиты при превышении тарифа (нельзя создать новую сессию пока не апгрейднули)

### 1.5. Лендинг и сайт [FE][BUSINESS]

☐  Маркетинговый лендинг: главная, как работает, тарифы, отзыв пилотов, контакты

☐  Регистрация компании на лендинге → создаётся org + первый пользователь как owner

☐  Демо-режим: показ результата на пресет-фотографиях без регистрации

☐  Метрики: Yandex.Metrika, Microsoft Clarity (тепловые карты)

## Месяц 2. Качество и стабильность

### 1.6. Качество CV-моделей [ML][DATA]

☐  Расширение датасета до 1500+ фото (5–10× от MVP)

☐  Привлечение 1–2 экспертов-СК на разметку (по договору ГПХ)

☐  Расширение классов конструкций до 10–15

☐  Расширение типов дефектов до 20–30

☐  Дообучение моделей: целевая accuracy ≥ 90%, recall критических ≥ 95%

☐  A/B-тестирование разных архитектур (YOLOv11 vs RT-DETR)

☐  Pipeline дообучения: новые данные → разметка → дообучение → канареечный деплой

☐  Мониторинг drift модели: сравнение распределений входных данных

### 1.7. ML Inference на проде [ML][INFRA]

☐  Переход на Triton Inference Server (вместо ad-hoc FastAPI)

☐  Конвертация моделей в TensorRT для ускорения

☐  Batch inference для нескольких фото в одной задаче

☐  Кэш результатов CV для одинаковых фото (хеш изображения)

☐  Метрики: латентность инференса, throughput, использование GPU

☐  Резервирование: вторая GPU-VM или managed-сервис

### 1.8. Расширенный pipeline контроля [BE][ML]

☐  Сценарий «Сравнительный режим» (фото было/стало)

☐  Image registration через ORB features

☐  Сравнение результатов CV-детекции, выявление изменений

☐  LLM-обзор: устранено / не устранено / частично / появились новые

☐  UI: страница «Сравнение», выбор двух фото из истории

### 1.9. Расширенная работа с НТД [BE][DATA][PRODUCT]

☐  Расширение базы НТД до 50+ документов (СП по всем основным разделам строительства)

☐  Версионирование: при выходе новой редакции — старая помечается superseded_by

☐  Регламент обновления: ответственный человек, monthly review

☐  UI для ntd_admin: загрузка PDF, парсинг, верификация пунктов

☐  Возможность подгружать СТО заказчика (per-org НТД)

☐  Приоритизация: проект → СТО заказчика → СП → ГОСТ

## Месяц 3. Observability и устойчивость

### 1.10. Полноценный observability stack [INFRA]

☐  Подключить Prometheus или VictoriaMetrics для метрик

☐  Loki + Grafana для централизованных логов

☐  OpenTelemetry для распределённой трассировки запросов

☐  Дашборды Grafana: Operations, Business, ML Quality, AITUNNEL Cost

☐  Alertmanager → Telegram + email + (для critical) SMS

☐  Список алертов согласно ТЗ (раздел 12.6)

### 1.11. Нагрузочное тестирование [INFRA][BE]

☐  k6 или Locust сценарии для control и pto эндпоинтов

☐  Целевые показатели: 100 одновременных пользователей, P95 ≤ 15 сек на control, ≤ 5 сек на pto

☐  Нагрузка 1000 control-сессий в час — определить узкие места

☐  Оптимизация: индексы Postgres, connection pooling, кэширование, async везде где можно

☐  Documented baseline + регрессионные тесты в CI

### 1.12. Backup и DR [INFRA]

☐  Автоматические бэкапы Postgres: ежедневный полный + WAL-streaming в second-region

☐  Бэкапы S3 через replication

☐  Документированная процедура disaster recovery

☐  DR-учения: раз в квартал восстанавливаем prod из бэкапа в test-окружение

☐  RPO ≤ 1 час, RTO ≤ 4 часа

### 1.13. Security audit [INFRA]

☐  OWASP Top 10 — чек-лист пройден

☐  SAST (Bandit/Semgrep) в CI

☐  DAST (OWASP ZAP) против staging

☐  Trivy на все Docker-образы

☐  Pen-test внешним подрядчиком (бюджет ~150 000 ₽)

☐  Устранение всех High/Critical findings

Готово когда: продукт стабильно держит 100 пользователей, у тебя есть нормальная команда, multi-tenancy работает, биллинг автоматический.

ФАЗА 2. РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ — месяцы 4–6

Цель: продукт перестаёт быть узким и становится платформой строительного контроля. Мобильное приложение, интеграции, командная работа.

## Месяц 4. Мобильное приложение

### 2.1. Решение по платформе [PRODUCT][HIRE]

☐  Решить: Flutter vs React Native vs нативные iOS/Android

☐  Найм mobile-разработчика (если решили делать нативно или Flutter)

☐  Если PWA достаточно по фидбеку — пропускаем этот пункт и фокусируемся на доводке PWA

### 2.2. Mobile MVP [FE][PRODUCT]

☐  Аутентификация (login + refresh)

☐  Камера с расширенными возможностями: серия снимков, авто-фокус, EXIF

☐  Офлайн-режим: фото снимаются без интернета, синхронизируются позже

☐  Push-уведомления о завершении анализа

☐  Геопозиция в EXIF (опционально, по согласию пользователя)

☐  Список истории, страница результата

☐  Публикация в App Store и Google Play

### 2.3. UX полировка [FE][PRODUCT]

☐  Юзабилити-тестирование с 5–7 реальными пользователями

☐  Запись сессий через Maze или живые наблюдения

☐  Доводка по результатам: где люди залипают, что не понимают

☐  Onboarding: tour для нового пользователя

☐  Документация в продукте: tooltip'ы, embedded-видео

## Месяц 5. Интеграции

### 2.4. Webhook API [BE]

☐  Регистрация webhook: /api/v1/webhooks (org-level)

☐  События: control.session.completed, control.critical_defect, pto.query.completed

☐  HMAC-SHA256 подпись в X-Signature

☐  Retry с экспоненциальным бэкоффом, dead-letter queue

☐  Документация для интеграторов

### 2.5. Public API для клиентов [BE][PRODUCT]

☐  API-ключи на уровне организации, ротация

☐  Rate limit на API-ключ

☐  OpenAPI документация на /api/v1/docs

☐  SDK для Python (минимум) — публикация в PyPI

☐  Гайд: «Как интегрировать ReZeb с вашей CRM/учёткой»

### 2.6. Импорт/экспорт [BE]

☐  Экспорт результатов сессий в Excel/CSV

☐  Экспорт реестра ПТО

☐  Импорт реестра ПТО — улучшение: предпросмотр, отмена, инкрементальный импорт

☐  Импорт пользователей через CSV

### 2.7. Интеграция с мессенджерами [BE]

☐  Telegram-бот: получать уведомления о критических дефектах

☐  Базовое взаимодействие с ботом: список сессий, статусы

☐  Web-app в Telegram (TWA) — лёгкий доступ к продукту через TG

## Месяц 6. Командная работа и аналитика

### 2.8. Командная работа [BE][FE][PRODUCT]

☐  Назначение задач между членами команды

☐  Комментарии к сессиям контроля

☐  @mentions других пользователей

☐  Workflow: создал сессию → назначил инженеру СК на верификацию → утверждение

☐  История изменений по сессии

### 2.9. Дашборды и аналитика [BE][FE]

☐  Дашборд организации: число сессий, дефекты по типам и проектам, тренды

☐  Дашборд проекта: история, активность по дням, проблемные узлы

☐  Отчёт по подрядчику: сводка качества работ за период

☐  Кастомные фильтры и сохранение представлений

☐  Экспорт отчётов в PDF (хорошо оформленные, с логотипом, готовые показать заказчику)

### 2.10. Расширенный feedback loop [BE][ML]

☐  UI: ручная корректировка результата СК (отмечает «здесь модель ошиблась, верный ответ такой»)

☐  Сбор скорректированных кейсов в отдельную очередь

☐  Pipeline дообучения: каждый месяц переобучение CV-модели на расширенном датасете

☐  A/B-тест новой модели на 10% трафика перед полным деплоем

☐  Откат при регрессии метрик

Готово когда: продукт работает у 5–10 платящих компаний, есть базовая аналитика, мобилка опубликована.

ФАЗА 3. МАСШТАБИРОВАНИЕ И КОММЕРЦИЯ — месяцы 7–9

Цель: технически готовы к 50+ клиентам, есть отдел продаж, есть регулярные процессы, продукт ставится у клиента без нашего ручного участия.

## Месяц 7. Архитектура для масштаба

### 3.1. Переход на Kubernetes [INFRA]

☐  Managed Kubernetes (Deckhouse, или managed K8s облачного провайдера)

☐  Helm-чарты для всех сервисов

☐  HPA на CPU и custom-metric (RPS)

☐  Cluster Autoscaler

☐  Service mesh (Istio) — опционально, если нужен mTLS внутри

☐  Миграция с docker-compose без даунтайма

### 3.2. ArgoCD и GitOps [INFRA]

☐  ArgoCD установлен, синхронизация с Git

☐  Отдельный репозиторий с манифестами окружений

☐  Blue-Green для критических сервисов

☐  Canary deployment для ML-моделей

☐  Rollback в 1 клик

### 3.3. Разделение монолита на сервисы [BE]

Делать это ТОЛЬКО когда монолит действительно мешает. Признаки: команда из 5+ человек, конфликты в одном репо, разные scaling-требования у модулей.

☐  Выделение control-service (там самая высокая нагрузка из-за ML)

☐  Выделение pto-service

☐  Общая библиотека shared (auth, audit, llm-client, models)

☐  Internal API через gRPC

☐  Сохранение монолита для admin/dashboard endpoints

### 3.4. Брокер сообщений [INFRA][BE]

☐  Переход с Redis Streams на Apache Kafka (managed)

☐  Топики: control.session.events, pto.query.events, registry.update.events

☐  Schema registry для контрактов сообщений

☐  Партиционирование по org_id

## Месяц 8. Продажи и onboarding

### 3.5. Найм продаж и менеджера успеха [HIRE][BUSINESS]

☐  Описание ролей: Sales (B2B продажи в стройку), Customer Success Manager

☐  Процесс найма sales: понимающий стройку важнее «тренированного продавца»

☐  Onboarding: знание продукта, скрипты, CRM

### 3.6. Sales-инфраструктура [BUSINESS]

☐  CRM (Bitrix24, AmoCRM, или Pipedrive)

☐  Email-аутрич инструмент (lemlist аналог в РФ)

☐  Sales playbook: от лида до подписки

☐  Демо-сценарий: 30-минутная презентация на готовом контенте

☐  Pricing калькулятор для крупных клиентов

☐  Коммерческое предложение шаблоны (KP)

### 3.7. Self-service onboarding [PRODUCT][FE]

☐  Регистрация → автоматическое создание организации → demo-данные

☐  Wizard первой настройки: загрузка реестра, добавление команды, первое фото

☐  Контекстные подсказки и видео в продукте

☐  Email-серия onboarding (Day 1 / Day 3 / Day 7 / Day 14)

☐  Health score: алерт менеджеру если клиент не использует 7 дней

### 3.8. Документация и Knowledge base [PRODUCT]

☐  Публичная документация на docs.rezeb.ru: пользовательская и API

☐  Обучающие видео на YouTube (5–10 коротких роликов)

☐  Help center в продукте (Intercom-аналог)

☐  FAQ по типовым вопросам

## Месяц 9. Зрелость продукта

### 3.9. Качество и SLA [INFRA][BUSINESS]

☐  Status page (status.rezeb.ru) с историей инцидентов

☐  Документированный SLA (99,5% uptime для Pro+)

☐  Dedicated support для Enterprise (выделенный канал, SLA на ответ)

☐  Postmortem-культура: после каждого инцидента — разбор и план улучшений

### 3.10. Расширенная безопасность [INFRA][BUSINESS]

☐  SSO для корпоративных клиентов (SAML 2.0 / OIDC)

☐  2FA для всех ролей

☐  Аудит-журнал в UI с экспортом

☐  Управление сессиями: список, принудительный logout

☐  IP-whitelist для Enterprise

☐  Регулярный pen-test (раз в полгода)

### 3.11. Compliance (если нужно) [BUSINESS]

☐  Регистрация как оператор ПДн (если стало применимо)

☐  DPIA — оценка влияния на персональные данные

☐  Договор-оферта, политика конфиденциальности, соглашение об обработке ПДн

☐  При необходимости — переход на отечественные LLM (GigaChat/YandexGPT) для гос-клиентов

☐  Регистрация в реестре отечественного ПО (если планируется работа с госзаказчиками)

Готово когда: продукт продаётся через self-service, у вас 10–30 платящих клиентов, технология держит нагрузку.

ФАЗА 4. ЗРЕЛОСТЬ И НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ — месяцы 10–12

Цель: продукт устойчив, есть движение в новые сегменты или вертикали, готовы к привлечению инвестиций или масштабированию выручки.

## Месяц 10. Качество ML — следующий уровень

### 4.1. ML-операции [ML][INFRA]

☐  MLflow для трекинга экспериментов

☐  Model registry с версиями и метаданными

☐  Continuous training pipeline: новые данные → авто-обучение → авто-валидация → канарейка → деплой

☐  Data versioning (DVC или аналог)

☐  Feature store (если станет нужен)

### 4.2. Расширение ML-возможностей [ML]

☐  Сегментация трещин (SAM 2 + дообучение) для точного измерения раскрытия

☐  3D-реконструкция узла из нескольких фото (фотограмметрия)

☐  Распознавание состава бетона/кладки по текстуре

☐  Детекция СИЗ на людях (промышленная безопасность как дополнительный модуль)

### 4.3. RAG нового уровня [ML]

☐  Гибридная база: собственная разметка пунктов + автоматический парсинг новых СП

☐  Графовая структура связей между пунктами разных документов

☐  Контекстуальное переранжирование с учётом конкретного объекта

☐  LLM-judge для оценки качества RAG-ответов автоматически

## Месяц 11. Новые продукты/модули

### 4.4. Возможные расширения [PRODUCT]

Выбираются 1–2 направления на основе обратной связи клиентов:

☐  Модуль «Аналитика подрядчиков»: рейтинг качества по всем объектам

☐  Модуль «Прогноз сроков»: на основе истории дефектов и темпов

☐  Модуль «Промышленная безопасность»: СИЗ, опасные действия, ограждения

☐  Модуль «Объёмы работ»: подсчёт объёмов по фото (бетон, кирпич, утеплитель)

☐  Модуль «Цифровой паспорт объекта»: вся история контроля по конструкциям

### 4.5. Маркетплейс расширений [BE]

☐  Возможность сторонним разработчикам создавать плагины через Public API

☐  Каталог интеграций: 1С, ПИК-Стройцех, BIM-системы, etc.

☐  Партнёрская программа

## Месяц 12. Бизнес-зрелость

### 4.6. Финансовая модель [BUSINESS]

☐  LTV/CAC расчёт по когортам

☐  Unit-экономика положительная или путь к ней понятен

☐  Burn rate под контролем

☐  Финансовая отчётность для инвесторов или внутренняя

### 4.7. Привлечение инвестиций [BUSINESS]

☐  Решение: bootstrap или fundraising

☐  Если fundraising — Pitch deck, финансовая модель, traction-документ

☐  Целевые инвесторы: венчурные фонды РФ (Kama Flow, Sistema VC, Skolkovo Ventures), отраслевые (стройтехнологии)

☐  Юридическая подготовка: оценка, term sheet, legal due diligence

### 4.8. Операционная зрелость [BUSINESS]

☐  HR-процессы: onboarding, ревью, выплаты

☐  Финансовый учёт: бухгалтер на аутсорс или штатный

☐  Юридический подрядчик

☐  Регулярные ритмы: weekly all-hands, monthly business review, quarterly OKRs

☐  Корпоративная wiki (Notion/Confluence)

### 4.9. Расширение географии [BUSINESS]

☐  Анализ: насколько локализовать (нормативка СНГ, Казахстан, Беларусь)

☐  Адаптация НТД под целевую страну

☐  Партнёры на местах для продаж

Готово когда: 30–50 платящих клиентов, MRR ~5–10 млн ₽/мес, команда 10–15 человек, готовы к раунду или к устойчивому росту на собственных деньгах.

# Критерии зрелости полной версии

| Категория | Критерий | Целевое значение |
| --- | --- | --- |
| Продукт | Активные платящие клиенты | ≥ 30 |
| Продукт | MRR (Monthly Recurring Revenue) | ≥ 3 млн ₽/мес |
| Продукт | Retention 6 месяцев | ≥ 80% |
| Технология | Доступность | ≥ 99,5% |
| Технология | Recall критических дефектов | ≥ 95% |
| Технология | Recall@5 для ПТО | ≥ 90% |
| Технология | Время отклика control P95 | ≤ 15 сек |
| Команда | Состав | 10–15 человек, кросс-функциональная |
| Бизнес | Unit-экономика | LTV/CAC ≥ 3 |
| Бизнес | Документы и процессы | Юр-полнота, бухгалтерия, HR-процессы |

# Сводный бюджет полной версии (12 мес)

Это оценка прямых и косвенных расходов на рост от MVP до зрелого продукта. Зарплаты — главная статья.

| Статья | За 12 мес | К концу периода |
| --- | --- | --- |
| Зарплаты (растёт от 1 до 10–15 чел.) | ≈ 25–40 млн ₽ | ≈ 4–5 млн ₽/мес |
| Облако и инфраструктура | ≈ 2 млн ₽ | ≈ 250 тыс ₽/мес |
| AITUNNEL и ML-API (растёт с пользователями) | ≈ 1,5 млн ₽ | ≈ 200–300 тыс ₽/мес |
| ML-разметка и эксперты (внешние подрядчики) | ≈ 1 млн ₽ | ≈ 80 тыс ₽/мес |
| Sales и маркетинг | ≈ 3–5 млн ₽ | ≈ 500 тыс ₽/мес |
| Юр, бух, аудит, pen-test, оборудование | ≈ 1 млн ₽ | ≈ 80 тыс ₽/мес |
| Резерв 15% | ≈ 5 млн ₽ | — |
| ИТОГО за 12 мес | ≈ 38–55 млн ₽ | ≈ 5–6 млн ₽/мес |

Источники финансирования: revenue от первых клиентов (часть), накопления, инвестиции (если решено привлекать). Точный план зависит от темпа роста выручки.

# Ключевые принципы фазы роста

## Что точно НЕ нужно делать

- Не разделять монолит на микросервисы пока он реально не мешает.

- Не делать функциональность «впрок» без подтверждённого спроса от клиентов.

- Не нанимать «директора по чему-то» пока команда меньше 10 человек.

- Не уходить в гос/КИИ-сегмент пока не закрыли коммерческий рынок — там длинные сделки и сложный compliance.

- Не строить идеальную ML-модель — лучше быстрая итерация на реальных данных от пилотов.

- Не тратить деньги на дорогой пиар до Product-Market Fit. Прямые продажи + сарафан — этого достаточно на старте.

## Что важно сделать обязательно

- Multi-tenancy с самого начала фазы 1 — потом переписывать дороже в десять раз.

- Биллинг и закрывающие документы — без этого юрлица не платят.

- Backup и DR — потеря данных одного клиента может убить репутацию.

- Health monitoring и алерты — узнавать о проблемах до клиента, а не после.

- Регулярный пересмотр ML-метрик и дообучение — модель деградирует со временем без новых данных.

- Постоянная связь с пилотными клиентами — они подскажут что делать дальше лучше любого внутреннего обсуждения.

- Документация процессов — помогает онбордить новых людей быстро.

## Главный риск этой фазы

Преждевременная сложность. Соблазн «сделать как у больших» — самый частый способ убить стартап на этой стадии. Каждое усложнение архитектуры, новый сервис, новая интеграция — должны быть оправданы реальной болью текущего состояния, а не прогнозом «когда-нибудь нам это понадобится». Принцип: добавляем сложность только когда боль существующего решения становится очевидной всей команде.

— Конец чек-листа полной версии —