ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ИИ-платформа строительного контроля и ПТО

MVP-редакция (стартап)

| Версия документа | 4.0 (MVP) |
| --- | --- |
| Статус | Готов к разработке |
| Назначение | MVP-стартап: запустить работающий продукт за 4–6 месяцев небольшой командой, с возможностью масштабирования |
| Команда | Стартап-команда 4–6 человек |

# Содержание

1. Назначение и принципы MVP

2. Архитектура решения

3. Технологический стек

4. Внешние API (AITUNNEL)

5. Модуль «Ассистент контроля»

6. Модуль «Ассистент ПТО»

7. Модель данных

8. REST API платформы

9. Развёртывание и инфраструктура

10. Журналирование и мониторинг

11. Метрики качества

12. Этапы реализации

13. Реестр рисков

14. Глоссарий

# 1. Назначение и принципы MVP

## 1.1. Цель

Создать работающий ИИ-инструмент для двух задач: (1) визуальная диагностика строительных конструкций по фото с привязкой к нормативной документации; (2) автоматизированный подбор исполнительной документации по реестру материалов. Цель MVP — за 4–6 месяцев маленькой командой получить продукт, который реально решает эти задачи у первых заказчиков.

## 1.2. MVP-принципы

- Делаем то, что работает. Не делаем того, что усложняет запуск без явной пользы для пользователя.

- Managed-сервисы вместо собственной инфраструктуры. Yandex Cloud / Cloud.ru / Selectel — managed PostgreSQL, S3, K8s. Поднять самостоятельно — потом, когда вырастем.

- Зарубежные топ-LLM через AITUNNEL — это самый быстрый и дешёвый способ получить качество мирового уровня. Без отечественного стека на старте.

- Один контур, никаких разделений на секретные/общие. Никаких ПДн в системе — это закладывается на уровне UX (запрет лиц в кадре, использовать только для конструкций).

- Тяжёлый CV — open-source модели на арендованной GPU-машине. Не покупаем железо.

- Безопасность — как у нормального SaaS-продукта: TLS, JWT, ролевая модель, бэкапы. Без аттестаций ФСТЭК, КИИ, УКЭП и прочей корпоративной обвязки.

## 1.3. Что НЕ делаем в MVP

Явный список того, что осознанно отложено. Это не «забыли», это «не нужно сейчас»:

- Интеграция с учётной системой заказчика (1С/SAP). Реестр ПТО загружается из Excel вручную или импортом.

- Электронная подпись (УКЭП), КриптоПро, VipNet.

- Уведомления в Роскомнадзор, регистрация оператора ПДн, аттестация ФСТЭК, соответствие 187-ФЗ КИИ.

- Отечественное ПО из реестра Минцифры (Astra/РЕД ОС/Postgres Pro). Используем стандартные open-source / managed.

- ЭДО (Диадок/СБИС), сложный документооборот. AITUNNEL даёт стандартные закрывающие документы — этого достаточно.

- Pre-processing для соответствия 152-ФЗ (блюр лиц, маскирование номеров). На уровне UX: пользователь не должен фотографировать лица, и в инструкции это закреплено.

- Сложная инфраструктура из 4 сред (dev/staging/pre-prod/prod). Достаточно dev + prod, опционально staging.

- Мобильное приложение в день 1. Веб-интерфейс с адаптивной вёрсткой и доступом к камере через браузер — этого достаточно для MVP. Нативная мобилка — после Product-Market Fit.

- Сравнительный режим (фото «было/стало»). Полезная функция, но в первый релиз не входит.

## 1.4. Принципиальные ограничения системы

Платформа НЕ ЯВЛЯЕТСЯ:

- средством инструментального контроля и не заменяет геодезические/лабораторные измерения;

- основанием для оформления актов скрытых работ или иной официальной документации;

- заключением технической экспертизы;

- основанием для остановки работ — это решение принимает уполномоченный специалист на основании очного обследования.

Все вердикты ИИ имеют статус «Предварительная оценка» и подлежат верификации специалистом. Это явно показывается пользователю в каждой выдаче.

## 1.5. Целевые показатели MVP

| Показатель | Значение для MVP |
| --- | --- |
| Запуск MVP | 4–6 месяцев |
| Команда | 4–6 человек |
| Первые активные пользователи | 10–30 (1–2 пилотных проекта) |
| Объём фото-запросов в сутки | до 200 (для пилота) |
| Бюджет инфраструктуры | ≤ 50 000 ₽/мес (managed-сервисы) |
| Бюджет LLM-API | ≤ 30 000 ₽/мес для пилота |

# 2. Архитектура решения

## 2.1. Архитектурный подход

Модульный монолит на старте, не микросервисы. Один backend-сервис, поделённый на чёткие модули. Это даёт скорость разработки, простоту деплоя, минимум операционных издержек. Когда вырастем — будем разделять по микросервисам там, где это даст реальную пользу.

- Один backend-сервис на FastAPI, разделённый на модули по доменам: control, pto, ntd, registry, auth, audit.

- ML-инференс CV-моделей — отдельный сервис на отдельной GPU-машине (он там нужен из-за GPU, не из-за архитектуры).

- Воркеры для тяжёлых задач (анализ фото, индексация) — отдельные процессы того же кода, читают из очереди.

- Frontend — отдельное Next.js приложение.

## 2.2. Логическая схема

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ КЛИЕНТ │ │ Next.js (веб + PWA с доступом к камере) │ └──────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘ │ HTTPS ▼ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ BACKEND (FastAPI, модульный монолит) │ │ │ │ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ │ │ │ control │ │ pto │ │ ntd │ │ registry│ │ │ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ │ │ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ │ │ │ auth │ │ audit │ │ media │ │ │ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ │ └──────┬──────────────────┬─────────────────────┬──────────────────┘ │ │ │ │ async (Redis │ HTTP │ HTTPS │ Streams/RQ) │ │ ▼ ▼ ▼ ┌─────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌──────────────────────┐ │ Worker │ │ ml-inference │ │ AITUNNEL │ │ (Python) │ │ (Triton + │ │ Claude Sonnet 4.6 │ │ │ │ YOLO+OpenCV │ │ Claude Opus 4.7 │ │ │ │ on GPU) │ │ text-embedding-3 │ └─────────────┘ └─────────────────┘ └──────────────────────┘ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────┐ │ PostgreSQL │ │ Qdrant │ │ S3 (Object │ │ Redis │ │ (managed) │ │ (managed/ │ │ Storage, │ │ (managed)│ │ + pgvector │ │ cloud) │ │ managed) │ │ кэш+очер.│ └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────┘

## 2.3. Состав модулей backend

| Модуль | Назначение |
| --- | --- |
| control | Бизнес-логика модуля «Ассистент контроля»: оркестрация Vision+RAG+LLM, сессии анализа, формирование вердиктов |
| pto | Бизнес-логика модуля «Ассистент ПТО»: нормализация, гибридный поиск, переранжирование, формирование таблиц соответствия |
| ntd | База нормативно-технической документации: загрузка PDF, парсинг, индексация в Qdrant + Postgres FTS |
| registry | Реестр материалов ПТО: импорт Excel, нормализация, индексация |
| auth | Аутентификация (JWT), регистрация, ролевая модель, восстановление пароля |
| audit | Запись и поиск по журналу действий пользователей |
| media | Загрузка/выдача фото и документов через S3, превью, EXIF, контроль качества изображения |

## 2.4. Принципы работы

- Синхронные API — для лёгких операций (поиск, выдача, авторизация).

- Асинхронные операции через очередь Redis — для тяжёлых задач (анализ фото, массовая индексация). Паттерн: создал задачу → получил task_id → клиент опрашивает или получает событие через Server-Sent Events.

- Контракты API — OpenAPI 3.1, генерируется автоматически из FastAPI.

- Когда вырастем — модули control, pto, ml-inference выделятся в отдельные сервисы. Архитектура к этому готова: чёткие границы модулей, строгая типизация, без перекрёстных зависимостей.

# 3. Технологический стек

## 3.1. Backend

| Назначение | Технология | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Язык/фреймворк | Python 3.12 + FastAPI | Лучшая совместимость с ML, скорость разработки, async из коробки, автогенерация OpenAPI |
| Очередь задач | Redis Streams + arq (или RQ) | Простое лёгкое решение, не требует Kafka/RabbitMQ для MVP |
| ORM | SQLAlchemy 2.0 + Alembic | Стандарт, async-поддержка |
| Валидация | Pydantic v2 | Тесная интеграция с FastAPI |
| Аутентификация | FastAPI Users (JWT, refresh-токены) | Готовая библиотека, не требует отдельного Keycloak |

## 3.2. Frontend

| Назначение | Технология | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Веб-приложение + PWA | Next.js 15 + TypeScript | PWA с доступом к камере через MediaDevices API — заменяет нативную мобилку на старте |
| UI | shadcn/ui + Tailwind | Быстрый старт, красиво из коробки |
| Состояние и запросы | Zustand + TanStack Query | Минимально, эффективно |
| Графики (если нужно) | Recharts | Простые дашборды |

## 3.3. Хранилища данных

Везде — managed-сервисы в российском облаке (Yandex Cloud / Cloud.ru / Selectel). Не разворачиваем свои инстансы.

| Тип | Технология | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Реляционная БД | Managed PostgreSQL 16 + pgvector + pg_trgm | Бизнес-данные, пользователи, журнал. Для MVP пользуемся возможностями Postgres везде где можно |
| Векторная БД | Qdrant Cloud (или pgvector в начале) | Семантический поиск. Можно начать с pgvector (всё в Postgres), мигрировать при росте >1M векторов |
| Полнотекстовый поиск | PostgreSQL FTS (tsvector) | На MVP-объёмах достаточно, не разворачиваем OpenSearch |
| Объектное хранилище | S3-совместимое (Yandex Object Storage / Cloud.ru / Selectel S3) | Фото, PDF документации |
| Кэш и очередь | Managed Redis | Кэш справочников, сессии, очередь задач (Streams) |

## 3.4. ML/AI стек

| Слой | Технология | Назначение |
| --- | --- | --- |
| LLM (через AITUNNEL) | Claude Sonnet 4.6 / Opus 4.7 / Haiku 4.5 | Все задачи рассуждения, vision-анализ, нормализация. См. раздел 4 |
| Эмбеддинги (через AITUNNEL) | OpenAI text-embedding-3-large | Векторизация для семантического поиска (3072 dim) |
| Inference CV-моделей | PyTorch + ONNX Runtime (без Triton) | Для MVP — простой Python-сервис с ONNX. Triton внедряем при росте нагрузки |
| Детекция дефектов и конструкций | YOLOv11 (Ultralytics) + дообучение | Open-source, отличное качество, дообучение на размеченном датасете |
| Калибровка по AR-маркеру | OpenCV ArUco | Стандарт |
| Контроль качества фото | OpenCV (Laplacian, гистограммы) | Лёгкие CPU-вычисления |
| Реранкер | BAAI/bge-reranker-v2-m3 (через HuggingFace) | Можно запускать на CPU для MVP |

## 3.5. Инфраструктура

| Слой | Технология | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Облако | Yandex Cloud / Cloud.ru / Selectel | Российское облако, рублёвая оплата, документы для бухгалтерии |
| Контейнеризация | Docker | Стандарт |
| Оркестрация | Managed Kubernetes (или Docker Compose на одной VM на самом старте) | Для пилота с 30 пользователями достаточно одной хорошей VM с Compose. K8s — когда нагрузка вырастет |
| GPU для CV | Арендованный GPU-инстанс (Yandex Cloud DataSphere / Selectel GPU) | 1× T4 / A10 на старте — достаточно |
| CI/CD | GitHub Actions / GitLab CI | Что удобнее команде |
| Реестр контейнеров | Yandex Container Registry / GitLab Registry | Идёт в комплекте с облаком/CI |
| Секреты | Sops + git, или managed-secrets облака | Без HashiCorp Vault — оверкилл для MVP |

## 3.6. Качество кода

| Аспект | Инструмент |
| --- | --- |
| Линтеры Python | Ruff + mypy |
| Линтеры TS | ESLint + Prettier |
| Тесты Python | pytest + pytest-asyncio |
| Тесты TS | Vitest |
| E2E | Playwright (опционально для критичных потоков) |
| Coverage | ≥ 60% на MVP, не гонимся за 80%+ — гонимся за работающим продуктом |

# 4. Внешние API (AITUNNEL)

Платформа использует современные LLM мирового уровня — Claude Sonnet 4.6 / Opus 4.7, Haiku 4.5, OpenAI text-embedding-3-large — через российского агрегатора AITUNNEL. Это самый быстрый способ получить лучшее качество с рублёвой оплатой и закрывающими документами для бухгалтерии.

## 4.1. Стратегия моделей

Подбор модели под класс задачи — баланс качества и стоимости:

| Класс задачи | Модель | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Анализ фото СК (vision + рассуждение) | Claude Sonnet 4.6 | Лучший баланс качества и стоимости. Отличный vision, контекст 1M |
| Сложные кейсы СК (эскалация) | Claude Opus 4.7 | Только когда Sonnet выдал низкий confidence или нашёл критический дефект — повторный анализ для уверенности |
| Нормализация запросов ПТО | Claude Haiku 4.5 | Простая структурированная задача → дёшево и быстро |
| Финальный матчинг ПТО | Claude Sonnet 4.6 | Нужно рассуждение по техническим характеристикам |
| RAG-ответ по НТД | Claude Sonnet 4.6 | Большой контекст для нормативки |
| Эмбеддинги | text-embedding-3-large | 3072 dim, отличное multilingual качество |

Соответствие «класс задачи → модель» — в конфигурации (одно место). Меняется без передеплоя кода. Это позволяет легко A/B-тестировать GPT-5 vs Claude на реальных данных.

#### Конфигурация (пример)

# config/llm.yaml llm: base_url: https://api.aitunnel.ru/v1 api_key_env: AITUNNEL_API_KEY task_models: control_vision: anthropic/claude-sonnet-4-6 control_complex: anthropic/claude-opus-4-7 pto_normalization: anthropic/claude-haiku-4-5 pto_matching: anthropic/claude-sonnet-4-6 ntd_rag: anthropic/claude-sonnet-4-6 embeddings: openai/text-embedding-3-large timeouts: { connect_s: 5, read_s: 60 } retry: { max_attempts: 3, backoff_base_s: 1 }

## 4.2. Подключение

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| URL | https://api.aitunnel.ru/v1 (OpenAI-совместимый) |
| Аутентификация | Bearer API-ключ. Хранится в managed-secrets облака |
| SDK | Стандартный openai (Python) с подменой base_url |
| Оплата | Рубли, безналичный по счёту, минимум 300 ₽. Закрывающие документы (счёт, акт, счёт-фактура) — стандартные |
| Доступные модели | Anthropic, OpenAI, Google Gemini, Mistral, DeepSeek, Meta Llama, Qwen — 400+ через OpenRouter-интеграцию |

#### Пример инициализации

from openai import AsyncOpenAI import os client = AsyncOpenAI( api_key=os.environ["AITUNNEL_API_KEY"], base_url="https://api.aitunnel.ru/v1", timeout=60.0, max_retries=3, ) response = await client.chat.completions.create( model="anthropic/claude-sonnet-4-6", messages=[ {"role": "system", "content": "Ты — ведущий эксперт по техническому надзору..."}, { "role": "user", "content": [ {"type": "text", "text": "Проверь нахлёст арматуры на фото"}, {"type": "image_url", "image_url": {"url": f"data:image/jpeg;base64,{b64}"}} ] } ], temperature=0.2, max_tokens=2048, )

## 4.3. Цены и оценка стоимости

Оценочные цены через AITUNNEL (на момент составления ТЗ; курс и комиссия агрегатора могут меняться):

| Модель | Input (1M) | Output (1M) | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| Claude Haiku 4.5 | ≈ 95 ₽ | ≈ 470 ₽ | Нормализация ПТО |
| Claude Sonnet 4.6 | ≈ 285 ₽ | ≈ 1 425 ₽ | Основная для control и pto matching |
| Claude Opus 4.7 | ≈ 475 ₽ | ≈ 2 375 ₽ | Эскалации |
| text-embedding-3-large | ≈ 13 ₽ | — | Эмбеддинги |

### 4.3.1. Прогноз для пилота (10–30 пользователей)

| Сценарий | Модель | Запросов/мес | Токенов (in/out) | Стоимость/мес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ фото СК | Sonnet 4.6 | 3 000 | 4 000 / 1 500 | ≈ 9 800 ₽ |
| Эскалации (10%) | Opus 4.7 | 300 | 5 000 / 2 000 | ≈ 2 100 ₽ |
| Нормализация ПТО | Haiku 4.5 | 2 000 | 400 / 600 | ≈ 640 ₽ |
| Матчинг ПТО | Sonnet 4.6 | 2 000 | 1 500 / 800 | ≈ 3 150 ₽ |
| Эмбеддинги | emb-3-large | 5 000 | 500 / — | ≈ 35 ₽ |
| ИТОГО (пилот) | — | — | — | ≈ 16 000 ₽ |
| С запасом ×1,5 | — | — | — | ≈ 24 000 ₽ |

Для масштабирования при росте пользователей в 10–20 раз — расходы LLM растут линейно, при 100 активных пользователях бюджет ~150 000 ₽/мес.

### 4.3.2. Обязательные практики оптимизации

- Prompt caching для системных промтов и контекста НТД — экономия 70–90% на input-токенах. Включается заголовком при вызове.

- Batch API для фоновых задач (массовая индексация эмбеддингов) — скидка 50%.

- Подбор модели по сложности — не отправлять простое в Sonnet/Opus.

- max_tokens на выходе — ограничение, чтобы не получить раздутый счёт.

- Лимит расходов на пользователя в день — отрезает аномалии и злоупотребления.

## 4.4. Vision-возможности

Vision-задачи (анализ фото в модуле контроля, чтение серийных номеров) — Claude Sonnet 4.6 нативно принимает изображения в формате image_url (base64 data URI).

Базовые CV-задачи (детекция дефектов с координатами, поиск AR-маркеров для калибровки, контроль качества кадра) — выполняются on-premise YOLOv11 + OpenCV. Это бесплатно и быстро. Гибрид «CV → точные числа → LLM для рассуждения» даёт лучший результат, чем полагаться только на vision LLM «на глаз».

## 4.5. Резервная конфигурация

На MVP не строим сложную мультипровайдерную схему, но архитектурно готовы:

- Все вызовы LLM идут через один абстрактный класс LlmClient (с методами generate, generate_with_image, embed). Реализация — AITunnelClient. При проблемах с AITUNNEL — добавить вторую реализацию (другой агрегатор) — день работы.

- Retry с экспоненциальной задержкой и circuit breaker — стандартная защита от транзиентных ошибок (tenacity, pybreaker).

- Кэш в Redis для детерминированных запросов (нормализация типовых материалов ПТО) — снижает зависимость от внешнего API и стоимость.

# 5. Модуль «Ассистент контроля»

## 5.1. Поток обработки запроса

[Клиент: PWA с камерой] │ │ POST /api/control/sessions (фото + контекст) ▼ [backend: control module] │ │ 1. Сохранить фото в S3 │ 2. Создать сессию в БД (status=processing) │ 3. Поставить задачу в Redis-очередь ▼ [worker] │ ▼ 4. QualityCheck (CPU, OpenCV) │ ├── качество не ОК → status=quality_rejected, инструкция по пересъёмке │ ▼ качество ОК 5. ml-inference (GPU): - классификация конструкции - детекция дефектов (YOLOv11) - детекция AR-маркера - калибровка → измерения в мм │ ▼ 6. RAG-поиск по НТД: - hybrid retrieval (pgvector + Postgres FTS) - rerank top-N (bge-reranker) │ ▼ 7. AITUNNEL → Claude Sonnet 4.6: - системный промт (cached) - изображение - структурированные CV-признаки - релевантные пункты НТД (cached) │ ▼ 8. Если confidence < 0.7 ИЛИ найден critical: повторный анализ Claude Opus 4.7 │ ▼ 9. Сборка результата (JSON): - идентификация - дефекты с классами - ссылки на пункты НТД - confidence - дисклеймер │ ▼ 10. status=completed, запись в audit │ ▼ Клиент получает результат через SSE / polling

## 5.2. Контроль качества фото (QualityCheck)

Лёгкая CPU-проверка перед тяжёлым CV-инференсом. Время ≤ 200 мс.

| Критерий | Метрика и порог | Реализация |
| --- | --- | --- |
| Резкость | Variance of Laplacian ≥ 100 | cv2.Laplacian.var() |
| Освещённость | Средняя яркость 60–200, доля пересветов < 5% | Гистограмма HSV-канала V |
| Калибр. маркер | Найден ArUco/AprilTag | cv2.aruco.detectMarkers |
| Угол съёмки | Отклонение ≤ 15° от перпендикуляра | solvePnP по углам маркера |
| Полнота кадра | Объект не обрезан границами | YOLO bbox + проверка отступа |

## 5.3. Калибровка и измерения

Стандартный комплект — карта 100×100 мм с маркером ArUco (DICT_5X5_50). Алгоритм:

- Детекция углов маркера (cv2.aruco.detectMarkers).

- Расчёт «пиксели/мм» по известному размеру маркера.

- Перспективная коррекция (cv2.solvePnP) для учёта угла.

- Все измерения в зоне интереса пересчитываются в мм.

Без маркера система работает в качественном режиме — только классы дефектов, без числовых измерений.

## 5.4. Сценарии работы

### 5.4.1. Сценарий А — Справочно-нормативный

Запрос пользователя на требования НТД по типу конструкции (с фото или без).

- Идентификация типа (CV-классификатор или явно из формы).

- Поиск релевантных пунктов в pgvector (top-20).

- Reranker → top-5.

- Claude Sonnet 4.6 → ответ с цитатами и ссылками на пункты СП/ГОСТ. Системный промт + НТД-контекст помечен как cached.

### 5.4.2. Сценарий Б — Технический аудит

Базовый сценарий контроля.

- CV-пайплайн: классификация + детекция дефектов + калибровка.

- Для каждого дефекта — поиск нормативных требований.

- Claude Sonnet 4.6 получает: тип конструкции, список дефектов с координатами и измерениями, релевантные пункты НТД, исходное фото.

- LLM формирует JSON-вердикт по строгой схеме (structured output): класс каждого дефекта (acceptable/significant/critical), обоснование, ссылки.

- При confidence < 0,7 или обнаружении critical — повторный анализ Claude Opus 4.7. Если результаты совпали — confidence повышается, если нет — возвращается результат Opus с пометкой «требует ручной верификации».

- Финальный confidence = min(CV_confidence, retrieval_score, llm_score).

## 5.5. Системный промт control

Промт хранится в Git (config/prompts/control_v1.txt), версионируется. Изменения через PR с ревью.

Ты — ведущий эксперт по техническому надзору и строительной экспертизе. Твоя задача — выдать структурированную оценку выполненных работ на основе: - результатов компьютерного зрения (классы, координаты, измерения); - фотографии конструкции; - извлечённых пунктов нормативно-технической документации (НТД). Правила: 1. Каждый дефект классифицируй: acceptable ¦ significant ¦ critical. 2. Для каждого вывода ОБЯЗАТЕЛЬНО указывай конкретный пункт СП/ГОСТ. 3. Если CV-данные противоречат твоему визуальному впечатлению, приоритет — у CV-данных (они точные, измеренные). 4. Если данных недостаточно — честно говори об этом, не выдумывай. 5. Confidence для каждого вывода — на шкале 0..1. 6. Ответ — строго в формате JSON по предоставленной схеме. 7. В конце — обязательный disclaimer о статусе предварительной оценки.

## 5.6. Формат ответа

Структура карточки результата (JSON Schema валидируется на стороне backend перед возвратом клиенту):

{ "session_id": "uuid", "timestamp": "ISO 8601", "status": "completed ¦ quality_rejected ¦ error", "identification": { "construction_type": "монолитное перекрытие", "material": "бетон класса B25", "stage": "армирование", "confidence": 0.92 }, "defects": [ { "type": "insufficient_lap_length", "label": "Недостаточная длина нахлёста арматуры", "severity": "significant", "measured_value": {"length_mm": 320, "required_min_mm": 480}, "bbox": [120, 340, 580, 720], "ntd_references": [ { "document": "СП 63.13330.2018", "clause": "п. 10.3.25", "url": "/ntd/sp_63_13330_2018#10.3.25" } ], "recommendations": ["Увеличить нахлёст до 480 мм согласно СП 63.13330"], "confidence": 0.81 } ], "overall_verdict": "Обнаружено 1 значительное несоответствие", "disclaimer": "Результат является предварительной оценкой...", "model_versions": { "vision": "yolo-construction-v0.5", "llm": "anthropic/claude-sonnet-4-6 (via aitunnel)", "ntd_base": "2026-04-01" } }

# 6. Модуль «Ассистент ПТО»

## 6.1. Поток обработки запроса

[Клиент] ── {объект, элемент, состав-пирог} ──▶ POST /api/pto/queries │ ▼ [backend: pto module] │ 1. Нормализация "пирога" │ AITUNNEL → Haiku 4.5 │ (system prompt cached) │ ▼ { материалы: [...] } │ 2. Hybrid Retrieval (для каждого материала) ▼ [rag pipeline] ├─ Postgres FTS (BM25-аналог через ts_rank) ├─ pgvector (cosine) │ embedding: text-embedding-3-large └─ RRF-объединение → top-N │ 3. Reranking (bge-reranker, CPU) ▼ top-K (K=5) │ 4. Финальное сопоставление ▼ AITUNNEL → Sonnet 4.6 structured output (JSON) │ ▼ { материал, статус, документ, обоснование } │ ▼ 5. audit + ответ

## 6.2. Этап 1 — Нормализация запроса

Claude Haiku 4.5. Системный промт фиксированный, version-controlled. Системная часть кэшируется (prompt caching) — на потоке запросов экономит до 90% input-стоимости.

#### Системный промт нормализатора

Ты — инженер-технолог строительного производства. Разбери описание конструктивного узла на отдельные строительные материалы. Для каждого материала выдай объект JSON со следующими полями: name — нормализованное наименование (без сленга) type — категория (утеплитель, гидроизоляция, крепёж и т. п.) size — типоразмер (если указан) standard — ГОСТ/СП/ТУ/марка (если указан) manufacturer — производитель (если указан) raw_text — исходный фрагмент пользовательского текста synonyms — список 1-3 синонимов и сленговых названий Ответ — массив JSON, без комментариев и обёрток. Пример: [{"name":"Экструдированный пенополистирол XPS","type":"утеплитель", "size":"50 мм","standard":"ГОСТ 32310-2020","manufacturer":null, "raw_text":"пеноплэкс 50","synonyms":["пеноплэкс","XPS"]}]

## 6.3. Этап 2 — Гибридный поиск

На MVP всё в Postgres — pgvector для векторного поиска, ts_vector для полнотекстового. Это упрощает инфраструктуру (без отдельного OpenSearch и Qdrant). При росте >1M документов — мигрируем на Qdrant Cloud.

Для каждого нормализованного материала параллельно:

- Векторный поиск в pgvector по эмбеддингу полного объекта материала (text-embedding-3-large, dim=3072).

- Полнотекстовый поиск в Postgres по ts_vector с лемматизацией (russian dictionary).

- Объединение через Reciprocal Rank Fusion (k=60) → top-20.

Обязательная фильтрация по полю object (выбранный пользователем объект) — на уровне SQL WHERE.

#### Пример SQL-запроса (упрощённо)

-- Векторный поиск с фильтром WITH vec AS ( SELECT id, name, standard, folder, link, 1 - (embedding <=> %(query_emb)s::vector) AS score FROM pto_registry WHERE object = %(object)s AND is_active = TRUE ORDER BY embedding <=> %(query_emb)s::vector LIMIT 20 ), fts AS ( SELECT id, name, standard, folder, link, ts_rank(search_tsv, plainto_tsquery('russian', %(query_text)s)) AS score FROM pto_registry WHERE object = %(object)s AND is_active = TRUE AND search_tsv @@ plainto_tsquery('russian', %(query_text)s) ORDER BY score DESC LIMIT 20 ) -- RRF объединение делается в коде (Python), не в SQL — проще и читаемее

## 6.4. Этап 3 — Reranking

Cross-encoder bge-reranker-v2-m3 запускается на CPU (для MVP-объёмов хватает). Один экземпляр на backend-инстансе через onnxruntime. Top-5 идут на финальный матчинг.

## 6.5. Этап 4 — Финальный матчинг

Claude Sonnet 4.6 принимает решение: точное совпадение / аналог / не найдено. Используется structured output по JSON Schema.

#### Системный промт матчера

Ты — ведущий инженер ПТО. На вход подаётся: query — материал из запроса пользователя (JSON-объект) candidates — список кандидатов из реестра (JSON-массив) Задача: выбрать наиболее подходящий документ или указать, что точного соответствия нет. Учитывай: ГОСТ/ТУ, типоразмер, физико-технические характеристики, область применения. Формат ответа — строго JSON по схеме: { "status": "exact" ¦ "analog" ¦ "not_found", "selected_id": <id из candidates или null>, "alternatives": [<id>, <id>], // 0–2 запасных варианта "justification": "<объяснение на 1–2 предложения>", "confidence": 0.0–1.0 }

## 6.6. Импорт и подготовка реестра

Реестр (≈6 700 строк) загружается из Excel через админ-интерфейс или CLI. Перед запуском нужно:

- Импорт Excel → Postgres-таблица pto_registry.

- Автоматическая нормализация наименований по шаблону «Тип | Типоразмер | Стандарт | Производитель» (правила в коде).

- Дедупликация через RapidFuzz (threshold 0.92) — отчёт для ручного разрешения коллизий.

- Заполнение обязательных полей: object, element, folder, link, document_date, valid_until.

- Словарь синонимов (отдельная таблица pto_synonyms) — изначально пустой, наполняется по мере появления типовых сленговых слов.

- Массовая генерация эмбеддингов через AITUNNEL Batch API (скидка 50%) → запись в pgvector. На 6 700 строках это ~85 ₽ разово.

Дельта-обновление: если в Excel меняется строка — пересчитываем эмбеддинг только для неё. Реализуется через MD5-хеш ключевых полей.

# 7. Модель данных

## 7.1. Принципы

- Один Postgres со схемами по доменам (auth, control, pto, ntd, audit) — для модульного монолита это удобно и позволяет легко разделить позже.

- Идентификаторы — UUID v7 (сортируемый по времени).

- Все таблицы имеют created_at, updated_at (timestamptz, UTC).

- Soft delete через deleted_at для бизнес-сущностей; в audit удаление запрещено.

- Миграции — Alembic, реверсивные, применяются при старте backend.

## 7.2. Схема auth

CREATE TABLE auth.users ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_uuid_v7(), email CITEXT UNIQUE NOT NULL, hashed_password TEXT NOT NULL, full_name TEXT, role TEXT NOT NULL DEFAULT 'user' CHECK (role IN ('user','manager','admin')), is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE, created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(), updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now() );

Простая ролевая модель для MVP: user (рядовой пользователь), manager (видит свою команду), admin (всё). Расширим, когда станет нужно.

## 7.3. Схема control

#### control.sessions

CREATE TABLE control.sessions ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_uuid_v7(), user_id UUID NOT NULL REFERENCES auth.users(id), object_id UUID REFERENCES dict.objects(id), scenario TEXT NOT NULL CHECK (scenario IN ('reference','audit')), status TEXT NOT NULL CHECK (status IN ('pending','quality_rejected','processing','completed','error')), user_question TEXT, result JSONB, -- полная карточка результата confidence NUMERIC(3,2), llm_model TEXT, vision_model TEXT, ntd_base_version TEXT, duration_ms INT, created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(), completed_at TIMESTAMPTZ ); CREATE INDEX idx_sessions_user_created ON control.sessions(user_id, created_at DESC); CREATE INDEX idx_sessions_status ON control.sessions(status) WHERE status != 'completed';

#### control.photos

CREATE TABLE control.photos ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_uuid_v7(), session_id UUID NOT NULL REFERENCES control.sessions(id), s3_key TEXT NOT NULL, width INT, height INT, exif JSONB, taken_at TIMESTAMPTZ, quality_score JSONB, quality_passed BOOLEAN NOT NULL, created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now() );

#### control.defects

CREATE TABLE control.defects ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_uuid_v7(), session_id UUID NOT NULL REFERENCES control.sessions(id), defect_type TEXT NOT NULL, label TEXT NOT NULL, severity TEXT NOT NULL CHECK (severity IN ('acceptable','significant','critical')), bbox JSONB, measured JSONB, ntd_refs JSONB, recommendations TEXT[], confidence NUMERIC(3,2) NOT NULL, user_feedback TEXT CHECK (user_feedback IN ('confirmed','rejected','clarified')), feedback_note TEXT, created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now() );

## 7.4. Схема pto

#### pto.registry — реестр материалов

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS vector; CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pg_trgm; CREATE TABLE pto.registry ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_uuid_v7(), external_id TEXT UNIQUE, object TEXT NOT NULL, element TEXT NOT NULL, name TEXT NOT NULL, name_normalized TEXT NOT NULL, size TEXT, standard TEXT, manufacturer TEXT, folder TEXT, link TEXT, document_date DATE, valid_until DATE, raw_data JSONB, embedding vector(3072), search_tsv tsvector GENERATED ALWAYS AS ( to_tsvector('russian', coalesce(name_normalized,'') ¦¦ ' ' ¦¦ coalesce(standard,'') ¦¦ ' ' ¦¦ coalesce(manufacturer,'')) ) STORED, is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE, source TEXT NOT NULL, -- 'excel_import' ¦ 'manual' created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(), updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now() ); CREATE INDEX idx_registry_object_element ON pto.registry(object, element) WHERE is_active = TRUE; CREATE INDEX idx_registry_search ON pto.registry USING gin(search_tsv); CREATE INDEX idx_registry_name_trgm ON pto.registry USING gin(name_normalized gin_trgm_ops); CREATE INDEX idx_registry_embedding ON pto.registry USING hnsw (embedding vector_cosine_ops);

#### pto.synonyms — словарь синонимов

CREATE TABLE pto.synonyms ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_uuid_v7(), term TEXT NOT NULL, canonical_form TEXT NOT NULL, category TEXT, notes TEXT, UNIQUE(term, canonical_form) );

#### pto.queries — история запросов

CREATE TABLE pto.queries ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_uuid_v7(), user_id UUID NOT NULL REFERENCES auth.users(id), object TEXT NOT NULL, element TEXT NOT NULL, raw_composition TEXT NOT NULL, normalized JSONB, matches JSONB, status TEXT NOT NULL, duration_ms INT, created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now() );

## 7.5. Схема ntd

#### ntd.documents

CREATE TABLE ntd.documents ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_uuid_v7(), code TEXT NOT NULL, -- 'СП 63.13330.2018' title TEXT NOT NULL, edition_date DATE NOT NULL, document_type TEXT NOT NULL CHECK (document_type IN ('SP','GOST','SNiP','STO')), s3_key TEXT, is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE, superseded_by UUID REFERENCES ntd.documents(id), created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(), UNIQUE (code, edition_date) );

#### ntd.clauses

CREATE TABLE ntd.clauses ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_uuid_v7(), document_id UUID NOT NULL REFERENCES ntd.documents(id), clause_number TEXT NOT NULL, parent_id UUID REFERENCES ntd.clauses(id), title TEXT, text TEXT NOT NULL, embedding vector(3072), search_tsv tsvector GENERATED ALWAYS AS (to_tsvector('russian', coalesce(title,'') ¦¦ ' ' ¦¦ text)) STORED, tags TEXT[], created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now() ); CREATE INDEX idx_clauses_document ON ntd.clauses(document_id); CREATE INDEX idx_clauses_search ON ntd.clauses USING gin(search_tsv); CREATE INDEX idx_clauses_embedding ON ntd.clauses USING hnsw (embedding vector_cosine_ops);

## 7.6. Схема audit

CREATE TABLE audit.events ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_uuid_v7(), event_type TEXT NOT NULL, user_id UUID REFERENCES auth.users(id), request_id UUID, resource_type TEXT, resource_id UUID, payload JSONB NOT NULL, created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now() ); CREATE INDEX idx_audit_user_created ON audit.events(user_id, created_at DESC); CREATE INDEX idx_audit_type ON audit.events(event_type); -- Запрет UPDATE/DELETE через триггер CREATE OR REPLACE FUNCTION audit_immutable() RETURNS trigger AS $$ BEGIN RAISE EXCEPTION 'audit.events is append-only'; END; $$ LANGUAGE plpgsql; CREATE TRIGGER tr_audit_no_update BEFORE UPDATE OR DELETE ON audit.events FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION audit_immutable();

## 7.7. Объектное хранилище (S3)

| Бакет | Назначение |
| --- | --- |
| photos | Оригиналы фото от пользователей. SSE-S3 шифрование. Структура: photos/{user_id}/{yyyy-mm}/{session_id}.jpg |
| photos-thumbs | Превью 400px — генерируются при загрузке для скорости отображения списков |
| ntd | PDF нормативной документации |
| registry-imports | Архив Excel-импортов реестра |
| ml-models | Веса CV-моделей (версионирование через теги) |

# 8. REST API платформы

## 8.1. Общие принципы

- Версионирование: /api/v1/...

- JSON (UTF-8) для тел запросов и ответов. Загрузка файлов — multipart/form-data.

- Аутентификация — Bearer JWT. Refresh-токен через отдельный эндпоинт.

- Идемпотентность POST — заголовок Idempotency-Key (UUID), хранение результата в Redis 24 часа.

- Rate limit на пользователя — 60 RPS (через slowapi/Redis).

- X-Request-ID в каждом ответе — для корреляции с логами.

- Ошибки — RFC 7807 Problem Details.

- Полная спецификация — автогенерируется FastAPI в /api/v1/openapi.json.

## 8.2. Формат ошибок (RFC 7807)

HTTP/1.1 422 Unprocessable Entity Content-Type: application/problem+json X-Request-ID: 7c3f... { "type": "https://api.platform/errors/quality-rejected", "title": "Изображение не соответствует требованиям", "status": 422, "detail": "Variance of Laplacian = 42 (требуется ≥ 100)", "instance": "/api/v1/control/sessions/abc123", "errors": [ {"field": "sharpness", "value": 42, "required": 100} ], "recommendation": "Переснимите при ярком освещении" }

## 8.3. Аутентификация

FastAPI Users из коробки. Эндпоинты:

- POST /api/v1/auth/register — регистрация

- POST /api/v1/auth/login — вход (возвращает access + refresh токены)

- POST /api/v1/auth/refresh — обновление access по refresh

- POST /api/v1/auth/logout — отзыв refresh-токена

- POST /api/v1/auth/forgot-password — запрос сброса

- POST /api/v1/auth/reset-password — сброс по токену из email

- GET /api/v1/auth/me — текущий пользователь

## 8.4. Эндпоинты модуля «Контроль»

### 8.4.1. POST /api/v1/control/sessions

Создать сессию контроля и запустить анализ. Асинхронный — возвращает session_id.

POST /api/v1/control/sessions Authorization: Bearer <jwt> Content-Type: multipart/form-data Поля: photo — JPEG/PNG, до 20 МБ context — JSON: {object_id?, scenario, user_question?} Ответ 202 Accepted: { "session_id": "01jbm...", "status": "processing", "estimated_completion_ms": 12000 }

### 8.4.2. GET /api/v1/control/sessions/{id}

Полный результат анализа (см. формат в разделе 5.6).

### 8.4.3. GET /api/v1/control/sessions/{id}/events (SSE)

Server-Sent Events стрим для уведомления клиента о завершении (без необходимости polling). События: progress, completed, error.

### 8.4.4. GET /api/v1/control/sessions

Список своих сессий с пагинацией и фильтрами по дате/статусу.

### 8.4.5. POST /api/v1/control/sessions/{id}/feedback

Обратная связь по дефекту.

{ "defect_id": "01jbm...", "feedback": "confirmed" ¦ "rejected" ¦ "clarified", "note": "опциональный комментарий" }

## 8.5. Эндпоинты модуля «ПТО»

### 8.5.1. POST /api/v1/pto/queries

Подбор документации по описанию материалов. Синхронный (≤ 5 сек).

POST /api/v1/pto/queries Authorization: Bearer <jwt> Content-Type: application/json { "object": "АСК-1", "element": "Кровля", "composition": "Профлист H75 оцинк, мембрана ПВХ 1.5мм, утеплитель минвата 200мм ТехноНИКОЛЬ, пароизоляция" } Ответ 200 OK: { "query_id": "01jbm...", "normalized": [ {"name":"Профлист H75","type":"профлист","size":"H75",...}, {"name":"Мембрана ПВХ","type":"гидроизоляция","size":"1.5 мм",...} ], "matches": [ { "query_item_index": 0, "status": "exact", "document": { "id":"01j...","name":"Профлист H75-750-0.7", "folder":"АСК-1/Кровля/Сертификаты", "link":"https://docs.../profile-h75.pdf", "document_date":"2025-09-12" }, "alternatives": [...], "justification":"Точное совпадение по типоразмеру и марке стали", "confidence": 0.94 } ], "duration_ms": 4200 }

### 8.5.2. GET /api/v1/pto/registry/search

Поиск по реестру для админ-интерфейса:

GET /api/v1/pto/registry/search?q=пеноплэкс&object=АСК-1&page=1&size=20 { "total": 47, "page": 1, "size": 20, "items": [...] }

### 8.5.3. POST /api/v1/pto/registry/import (admin)

Загрузка Excel с реестром. Возвращает import_job_id.

### 8.5.4. GET /api/v1/pto/registry/import/{job_id}

Статус импорта: pending | processing | completed | failed. Поля: total_rows, imported, updated, skipped, errors[].

## 8.6. Эндпоинты НТД

- GET /api/v1/ntd/documents — поиск с фильтрами по типу и активности.

- GET /api/v1/ntd/documents/{id} — документ с метаданными.

- GET /api/v1/ntd/documents/{id}/clauses — пункты документа.

- POST /api/v1/ntd/documents (admin) — загрузка.

- POST /api/v1/ntd/documents/{id}/supersede (admin) — замена редакцией.

## 8.7. Эндпоинты аудита

- GET /api/v1/audit/events — поиск с фильтрами user_id/event_type/period (доступ по ролям).

- GET /api/v1/audit/events/{id} — полная запись.

## 8.8. Административные эндпоинты

- GET /api/v1/admin/users — список (admin).

- PATCH /api/v1/admin/users/{id} — изменение роли/активности (admin).

- CRUD /api/v1/admin/dictionaries/objects — справочник объектов.

- CRUD /api/v1/admin/synonyms — словарь синонимов ПТО.

- GET /api/v1/admin/stats — общая статистика.

# 9. Развёртывание и инфраструктура

## 9.1. Среды

Для MVP — две среды. Третья (staging) добавится, когда появятся клиенты на проде.

| Среда | Особенности |
| --- | --- |
| dev | Локально (Docker Compose) и общая dev-среда в облаке. Для разработки и интеграционных тестов. Тестовый AITUNNEL-аккаунт с лимитом 1 000 ₽/мес |
| prod | Боевая среда для пилотных клиентов. Бэкапы, мониторинг, алерты. Боевой AITUNNEL-аккаунт с лимитом по бюджету проекта |

## 9.2. Топология MVP

Старт максимально простой — одна VM с Docker Compose. Это покрывает потребности 1–2 пилотных проектов с 30 пользователями. Когда станет тесно — переезжаем на managed Kubernetes (~1 неделя работ).

| Компонент | Где | Конфигурация | Стоимость/мес (оценка) |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend + воркеры + frontend | VM | 4 vCPU / 8 GB / 100 GB SSD | ≈ 4 000 ₽ |
| ml-inference | GPU-VM | 8 vCPU / 16 GB / 1× T4 (или аналог) | ≈ 25 000 ₽ |
| PostgreSQL | Managed | 2 vCPU / 8 GB / 50 GB SSD | ≈ 5 000 ₽ |
| Redis | Managed | 1 GB | ≈ 1 500 ₽ |
| S3 Object Storage | Managed | Cold storage 100 GB + hot 50 GB | ≈ 1 000 ₽ |
| Резерв на трафик и непредвиденное | — | — | ≈ 5 000 ₽ |
| ИТОГО инфраструктура |  |  | ≈ 41 500 ₽/мес |
| LLM-API (раздел 4.3) | AITUNNEL | Пилот | ≈ 24 000 ₽/мес |
| ИТОГО переменные расходы |  |  | ≈ 65 000 ₽/мес |

Цены оценочные, привязаны к тарифам российских облаков на момент составления ТЗ. Точные расчёты — на этапе закупки.

## 9.3. Деплой и CI/CD

Простая схема для стартапа:

- Push в main → GitHub Actions / GitLab CI запускает: lint → tests → build Docker images → push в Container Registry.

- На VM настроен Watchtower / docker-compose pull — автоматически подтягивает новые образы.

- Миграции БД — Alembic, запускаются автоматически при старте backend-контейнера.

- Откат — pin предыдущего тега в docker-compose.yml + restart.

Когда переедем на K8s — заменим на ArgoCD / Helm / blue-green. Сейчас не нужно.

## 9.4. Бэкапы

- PostgreSQL — managed-сервис делает автоматические бэкапы (PITR обычно есть из коробки). Дополнительно — pg_dump раз в сутки в S3, retention 30 дней.

- S3 — версионирование на уровне бакета.

- Конфиги и секреты — в Git (без секретов) и в managed-secrets облака.

## 9.5. Целевые показатели

| Параметр | Значение MVP | Метод обеспечения |
| --- | --- | --- |
| Доступность | ≥ 95% (рабочие часы) | Мониторинг + быстрый ручной ребут при инцидентах |
| Отклик control (P95) | ≤ 30 сек | Async через очередь, GPU для CV |
| Отклик pto (P95) | ≤ 8 сек | Кэш Redis, prompt caching |
| RPO | ≤ 24 часа (бэкапы) | Ежедневный pg_dump + PITR managed-PG |
| RTO | ≤ 8 часов | Документированная процедура восстановления |

# 10. Журналирование и мониторинг

## 10.1. Минимальный уровень для MVP

Не разворачиваем сложный observability-стек. Используем managed/SaaS-решения, которые работают из коробки.

| Слой | Реализация для MVP |
| --- | --- |
| Логи | Структурированный JSON в stdout. Сбор — managed Logs российского облака. Retention 30 дней. При росте — Loki |
| Метрики | Managed Monitoring облака (CPU, RAM, диск, сеть, время ответа). FastAPI отдаёт /metrics в формате Prometheus — собирается автоматически |
| Алерты | Базовые алерты в Telegram-бот команды (через webhook). Только critical: сервис лежит, диск полон, error rate > 5% |
| Трассировка | Не делаем на MVP. X-Request-ID в логах достаточно для отладки. Когда нужно — добавим OpenTelemetry за пару дней |
| Sentry / error tracking | Sentry self-hosted или GlitchTip — для отлова исключений в backend и frontend |
| Uptime monitoring | Внешний UptimeRobot или Healthchecks.io — пингует /health каждую минуту, шлёт в Telegram при простое |

## 10.2. Структура логов

Каждое событие — JSON в stdout. Минимальный набор полей:

{ "ts": "2026-04-27T10:15:23.456Z", "level": "INFO", "service": "control", "request_id": "7c3f...", "user_id": "01jbm...", "msg": "control session created", "session_id": "01jbm...", "duration_ms": 145 }

## 10.3. Бизнес-метрики

Считаются прямо из Postgres (запросы по audit.events) и показываются в простом дашборде на frontend (роль admin):

- Число сессий контроля по статусам (за день/неделю/месяц).

- Число обнаруженных дефектов по классам.

- Доля quality_rejected (показатель качества фотосъёмки пользователей).

- Запросы ПТО — статусы матчинга, средний confidence.

- Использование LLM по моделям и стоимость в рублях (накопительная за месяц).

- Активные пользователи (DAU/MAU).

## 10.4. Журнал действий (audit.events)

Бизнес-события пишутся отдельно от технических логов — в Postgres-таблицу audit.events (раздел 7.6). Что фиксируется:

- Создание/завершение сессий контроля.

- Запросы ПТО.

- Аутентификация (вход, неудачные попытки).

- Импорт реестра, загрузка НТД.

- Изменения справочников и пользователей админами.

## 10.5. Бюджетный контроль AITUNNEL

Критично — отслеживание расходов:

- Каждый вызов LLM пишется в Postgres (модель, токены_in, токены_out, расчётная стоимость в рублях).

- Дашборд показывает накопительные расходы за месяц с прогнозом.

- Алерт при достижении 80% месячного бюджета.

- Hard limit на пользователя в день (например, 100 запросов / день / user) — защита от багов и злоупотреблений.

# 11. Метрики качества

## 11.1. Тестовые наборы

До или параллельно разработке готовим:

- Vision-датасет: ≥ 200 размеченных фотографий (для MVP). Минимум 5 классов конструкций × 5–10 типов дефектов. Разметка экспертом-СК. Train/val/test = 70/15/15.

- ПТО-датасет: ≥ 100 эталонных запросов с проверенными ответами по реестру.

- НТД-датасет: ≥ 50 пар «вопрос-пункт» для оценки RAG.

Разметка датасетов — итеративная. Стартуем с минимума, доразмечаем по ходу пилота.

## 11.2. Метрики «Контроля»

| Метрика | MVP-цель | Метод |
| --- | --- | --- |
| Accuracy идентификации типа конструкции | ≥ 80% | Тестовый датасет |
| Recall критических дефектов | ≥ 90% | Сравнение с разметкой эксперта |
| Precision по дефектам | ≥ 70% | Контроль ложных срабатываний |
| Корректность ссылок на НТД | ≥ 90% | Ручная верификация 50 ответов |
| Доля справедливых quality_rejected | ≥ 85% | Пользовательская валидация 50 кейсов |

Цели MVP — приземлённые. После пилота с реальной обратной связью — пересматриваем. Главное на старте — что система не выдаёт чушь и пользователи готовы её использовать.

## 11.3. Метрики «ПТО»

| Метрика | MVP-цель | Метод |
| --- | --- | --- |
| Recall@5 | ≥ 85% | Прогон тестового набора |
| Recall@1 | ≥ 60% | Тестовый набор |
| MRR | ≥ 0,7 | Расчёт по тестовому |
| Точность нормализации | ≥ 90% | Ручная проверка 100 запросов |

# 12. Этапы реализации

## 12.1. План работ (4–6 месяцев до MVP)

| № | Этап | Состав работ | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Подготовка | Регистрация в облаке, AITUNNEL, Git, CI/CD. Поднятие dev-среды (docker-compose). Скелет backend + frontend | 2 нед. |
| 1 | Разметка данных | Параллельно с разработкой. Сбор и разметка фото-датасета (≥200 шт.), подготовка ПТО-датасета. Импорт реестра в БД | 4–6 нед. |
| 2 | MVP «Ассистент ПТО» | registry, pto-модули, гибридный поиск (pgvector + FTS), нормализация и матчинг через AITUNNEL, веб-интерфейс. Это самая простая часть — даёт быструю победу | 4–6 нед. |
| 3 | MVP «Ассистент контроля» | Vision-конвейер (классификация + детекция + калибровка + qualitycheck), control-модуль, интеграция с AITUNNEL Sonnet, RAG по НТД, PWA с камерой | 8–10 нед. |
| 4 | Тестирование и доводка | Прогон на тестовом датасете, замеры метрик, доводка промтов, оптимизация стоимости (prompt caching, batch). Подготовка к пилоту | 2–3 нед. |
| 5 | Пилот | Запуск на 1–2 объектах с реальными пользователями. Сбор обратной связи, дообучение CV-модели на новых данных, доработки по фидбеку | 4–6 нед. |
|  | ИТОГО до пилота | Этапы 0–4 могут идти параллельно | ≈ 4–5 мес. |
|  | До production | С учётом пилота | ≈ 6 мес. |

## 12.2. Состав команды

Минимальный состав, при котором MVP реалистичен в указанные сроки. На стартапе люди закрывают несколько ролей — ниже не отдельные люди, а компетенции.

| Роль | Кол-во | Зона ответственности |
| --- | --- | --- |
| Tech Lead / fullstack | 1 | Архитектура, ключевой код backend, ревью, инфраструктура |
| ML-инженер | 1 | CV-модели (YOLO, классификатор, калибровка), RAG-пайплайн, промт-инжиниринг, метрики |
| Backend-разработчик (Python) | 1 | Реализация модулей: control, pto, registry, ntd, audit |
| Frontend-разработчик | 1 | Next.js + PWA с камерой, интерфейсы пользователя и админа |
| Product / эксперт-СК | 0,5–1 | Разметка датасетов, валидация результатов, общение с пилотами, приоритизация фич |
| ИТОГО | 4–5 | Если есть бюджет на 6-го — добавить отдельного QA или второго backend |

Эксперт-СК (компетенция строительного контроля) — критическая роль. Без него ML-модели нельзя нормально дообучить и провалидировать. Если в команде нет таких людей — берём по договору консультанта.

# 13. Реестр рисков

| Риск | Вероятн. | Влияние | Меры |
| --- | --- | --- | --- |
| Низкое качество исходного реестра ПТО (6 700 строк) | Высокая | Высокое | Этап 1 — обязательная нормализация. Эксперт-ПТО валидирует выборку. Без чистки матчинг не запустится — это понятно с первого дня |
| Недоступность AITUNNEL или блокировка апстрима (Anthropic/OpenAI) | Средняя | Высокое | Абстракция LlmClient. Готовность подключить второй агрегатор за день. Кэш в Redis для типовых запросов |
| Стоимость LLM выходит за бюджет | Средняя | Среднее | Hard limits на пользователя, prompt caching, batch API, ежедневный мониторинг |
| Качество CV-моделей не дотягивает до целевых метрик | Средняя | Высокое | Приоритет на разметку датасета, итеративное дообучение по обратной связи пилота. Если YOLO не справляется — fallback полностью на vision-LLM (дороже, но работает) |
| Пользователи не используют систему (плохой UX, не доверяют) | Средняя | Высокое | PWA с камерой, явный disclaimer о статусе оценки, обратная связь от первых пользователей в день 1, итерации UX |
| Дефицит специалистов (CV-инженер) | Средняя | Среднее | Поиск заранее. На крайний случай — open-source pre-trained модели + промт-инжиниринг |
| База НТД устаревает | Высокая | Среднее | Назначенный человек обновляет 1 раз в месяц. На MVP — простое решение, не строим автомат |
| Пилотный заказчик потребует фичи, не входящие в MVP-скоуп | Высокая | Среднее | Чёткая фиксация скоупа в начале пилота. Изменения — через roadmap после успешного запуска MVP |
| Юридические претензии при некорректном вердикте | Низкая | Высокое | Явный disclaimer в UI и в каждом ответе: «Предварительная оценка, не заменяет специалиста». Пилотный договор должен это фиксировать |

# 14. Глоссарий

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| MVP | Minimum Viable Product — минимально жизнеспособный продукт для первых пользователей и проверки гипотез |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation — LLM формирует ответ на основе извлечённых из базы знаний фрагментов |
| LLM | Large Language Model — большая языковая модель |
| CV | Computer Vision — компьютерное зрение |
| Эмбеддинг | Векторное представление текста или изображения для семантического поиска |
| RRF | Reciprocal Rank Fusion — метод объединения результатов разных алгоритмов поиска |
| Reranker | Cross-encoder модель, переранжирующая top-N результатов поиска |
| ArUco / AprilTag | Стандартизированные AR-маркеры для калибровки масштаба |
| YOLO | You Only Look Once — семейство архитектур для real-time детекции объектов |
| HNSW | Hierarchical Navigable Small World — индекс для быстрого приближённого поиска ближайших соседей |
| PWA | Progressive Web App — веб-приложение с возможностями нативного (офлайн, доступ к камере, пуши) |
| СК | Строительный контроль |
| ПТО | Производственно-технический отдел |
| НТД | Нормативно-техническая документация (СП, ГОСТ, СНиП, СТО) |

— Конец документа —