ReZeb

Чек-лист реализации MVP

Solo-разработчик · 4–5 месяцев · фокус на стройке/подрядчике

| Версия | 1.0 |
| --- | --- |
| Цель MVP | Работающий продукт на пилот: подрядчик использует на одном объекте и платит/готов платить |
| Срок | 17–20 недель (4–5 месяцев) |
| Целевой пользователь MVP | Прораб / мастер / инженер ССК подрядной организации |
| Главный сценарий | Сделал фото на стройке → получил вердикт со ссылкой на СП/ГОСТ |
| Метки задач | [BE] backend [FE] frontend [ML] машинное обучение [INFRA] инфраструктура [PRODUCT] продуктовая работа [DATA] данные |

# Принципы работы с этим чек-листом

- Каждый блок — это неделя или близко к тому. На solo-разработчика реалистично 25–30 продуктивных часов в неделю по проекту.

- Задачи внутри блока — в порядке выполнения. Не прыгать вперёд.

- Каждая задача имеет «Готово когда» — критерий, по которому считаешь её закрытой. Без этого MVP плывёт.

- После каждого блока — пятничное ревью: что сделано, что не успел, что переносим.

- Не полировать. MVP — это «работает у одного клиента и не стыдно показать», а не «идеальный продукт».

- Если задача в реальности занимает в 2 раза дольше — это нормально, бьёшь её на подзадачи и идёшь дальше.

ФАЗА 0. ПОДГОТОВКА — недели 1–2

Цель: всё необходимое для разработки настроено, ты можешь писать код и видеть результат на тесте, у тебя есть первый размеченный кейс для проверки.

## Неделя 1. Регистрации и среда разработки

### 0.1. Регистрации и оплаты [INFRA]

☐  Зарегистрировать домен (например, rezeb.ru или .pro) — Reg.ru / Beget

☐  Зарегистрироваться в облаке (Yandex Cloud / Cloud.ru / Selectel) на ИП или ООО

☐  Привязать карту, пополнить баланс на 5 000 ₽ для тестов

☐  Зарегистрироваться в AITUNNEL (https://aitunnel.ru), запросить договор для юрлица

☐  Пополнить AITUNNEL на 1 000–2 000 ₽ для тестов

☐  Зарегистрировать GitHub-организацию или приватный репозиторий

☐  Завести Telegram-канал/бот для алертов (для будущих уведомлений)

Готово когда: у тебя есть API-ключ AITUNNEL и rabotающий первый запрос к Claude Sonnet через curl.

### 0.2. Локальная среда разработки [INFRA]

☐  Установить Python 3.12, Poetry или uv для управления зависимостями

☐  Установить Node.js 20+, pnpm

☐  Установить Docker Desktop / Colima

☐  Установить Cursor / VSCode + расширения (Python, ESLint, Tailwind, Prisma)

☐  Установить Postman или Bruno для тестирования API

☐  Установить TablePlus / DBeaver для работы с Postgres

### 0.3. Структура репозитория [BE][FE][INFRA]

Монорепо для упрощения. Структура:

rezeb/ ├── backend/ # FastAPI монолит │ ├── app/ │ │ ├── modules/ │ │ │ ├── auth/ │ │ │ ├── control/ │ │ │ ├── pto/ │ │ │ ├── ntd/ │ │ │ ├── registry/ │ │ │ ├── audit/ │ │ │ └── media/ │ │ ├── core/ # config, db, llm-client, общие утилиты │ │ ├── workers/ # фоновые задачи │ │ └── main.py │ ├── alembic/ │ ├── tests/ │ ├── pyproject.toml │ └── Dockerfile ├── frontend/ # Next.js + PWA │ ├── app/ │ ├── components/ │ ├── lib/ │ ├── public/ │ ├── package.json │ └── Dockerfile ├── ml/ # CV-модели, обучение, инференс │ ├── inference/ │ ├── training/ │ ├── datasets/ │ └── Dockerfile ├── infra/ │ ├── docker-compose.yml # dev │ ├── docker-compose.prod.yml │ └── nginx/ ├── docs/ ├── .env.example ├── .gitignore └── README.md

☐  Создать монорепо структуру

☐  Базовый README со схемой запуска

☐  Pre-commit hooks: ruff, mypy, eslint, prettier

☐  Базовый .gitignore

### 0.4. docker-compose для dev [INFRA]

☐  docker-compose.yml поднимает: postgres + pgvector, redis, minio (S3-эмулятор)

☐  Скрипт make dev — поднимает всю dev-инфраструктуру одной командой

☐  Скрипт make seed — наполняет БД минимальными тестовыми данными

Готово когда: одной командой поднимается локальная инфраструктура, к Postgres подключаешься через TablePlus.

## Неделя 2. Skeleton приложения и AITUNNEL

### 0.5. Backend skeleton [BE]

☐  FastAPI-приложение с health endpoint /health

☐  Подключение Postgres через SQLAlchemy 2.0 (async)

☐  Alembic настроен, первая миграция (пустая) применяется

☐  Подключение Redis через redis-py async

☐  Подключение S3 через aioboto3

☐  Структурированное логирование (structlog) с JSON-выводом

☐  Settings через pydantic-settings, чтение из .env

☐  Базовая обработка ошибок RFC 7807

☐  OpenAPI генерируется автоматически на /api/v1/openapi.json

### 0.6. AITUNNEL клиент [BE]

☐  Класс LlmClient с методами: generate(), generate_with_image(), embed()

☐  Реализация AITunnelClient на базе openai SDK с base_url

☐  Конфигурация моделей по задачам в config/llm.yaml

☐  Retry с экспоненциальной задержкой (tenacity), max_attempts=3

☐  Логирование каждого вызова с tokens_in, tokens_out, расчёт стоимости в рублях

☐  Простейший cost tracker (пишет в audit.llm_calls)

☐  Тест: реальный вызов Claude Sonnet через AITUNNEL → текстовый ответ

☐  Тест: реальный вызов с изображением (загрузить любое тестовое фото в base64) → корректный ответ

☐  Тест: эмбеддинг — text-embedding-3-large, проверка что dim=3072

Готово когда: внутри FastAPI ты вызываешь self.llm.generate(...) и получаешь ответ от реального Claude через AITUNNEL.

### 0.7. Frontend skeleton [FE]

☐  Next.js 15 + TypeScript + Tailwind

☐  shadcn/ui настроен, базовые компоненты (Button, Input, Card)

☐  Layout: header с логотипом ReZeb, базовый router

☐  API-клиент через TanStack Query, базовый fetch с обработкой 401

☐  Страница /login (заглушка), /dashboard (заглушка)

☐  Манифест PWA, базовый service worker

### 0.8. Первый сквозной кейс [BE][FE][ML]

☐  Эндпоинт POST /api/v1/test/llm — принимает текст, возвращает ответ Claude

☐  Эндпоинт POST /api/v1/test/vision — принимает фото, возвращает текстовое описание

☐  Простая страница на frontend: textarea + кнопка → шлёт текст в /test/llm → показывает ответ

☐  Простая страница: загрузка фото → шлёт в /test/vision → показывает описание

Готово когда: загружаешь фото арматуры в браузере → получаешь от Claude осмысленный текст «вижу армокаркас, около ... мм...». Это твоя точка проверки, что вся цепочка работает.

ФАЗА 1. АУТЕНТИФИКАЦИЯ И ОБЩИЕ ПОДСИСТЕМЫ — неделя 3

Цель: пользователи могут регистрироваться/входить, есть ролевая модель, файлы заливаются в S3.

### 1.1. Auth [BE]

☐  Установить FastAPI Users

☐  Модель User (id, email, hashed_password, full_name, role, is_active, created_at)

☐  Эндпоинты: register, login, logout, refresh, me

☐  JWT access (15 мин) + refresh (7 дней)

☐  Ролевая модель: user, admin (manager добавим в полной версии)

☐  Dependency get_current_user / require_role в FastAPI

☐  Forgot password / reset password (через email-токен)

☐  Тесты: регистрация, логин, обновление токена, смена пароля

### 1.2. Email отправка [BE]

☐  Подключить любой SMTP (Yandex 360 / SendPulse / Unisender)

☐  Шаблоны (Jinja2): подтверждение регистрации, сброс пароля

☐  Отправка email через background task (Redis Streams + arq)

### 1.3. Frontend auth [FE]

☐  Страницы /login, /register, /forgot-password, /reset-password

☐  Хранение токенов: access в памяти + refresh в httpOnly cookie

☐  Auto-refresh access токена при 401

☐  Хук useAuth(), HOC withAuth для защищённых страниц

☐  Logout через UI

### 1.4. Media-модуль (S3) [BE]

☐  Сервис MediaService с методами: upload, get_presigned_url, delete

☐  Эндпоинт POST /api/v1/media/upload — загрузка файла, возвращает s3_key

☐  Эндпоинт GET /api/v1/media/{s3_key} — выдача presigned URL

☐  Бакеты в MinIO: photos, photos-thumbs, ntd, ml-models

☐  Генерация превью 400px при загрузке фото (Pillow)

☐  Лимиты: фото до 20 МБ, проверка mime-type

### 1.5. Audit-модуль [BE]

☐  Таблица audit.events (см. ТЗ)

☐  Триггер запрета UPDATE/DELETE

☐  Хелпер log_event(event_type, user_id, payload) — используется во всех модулях

☐  Эндпоинт GET /api/v1/audit/events — только для admin (для admin-панели позже)

Готово когда: можно зарегистрироваться через UI, залогиниться, загрузить фото — оно появилось в S3.

ФАЗА 2. МОДУЛЬ ПТО — недели 4–7

Цель: подрядчик может закинуть Excel-реестр и через UI находить нужные документы. Это «быстрая победа» — не требует CV, проще модуля контроля.

## Неделя 4. Импорт реестра

### 2.1. Подготовка тестового реестра [DATA][PRODUCT]

☐  Получить от пилотного заказчика хотя бы 100–500 строк реального реестра в Excel (или взять открытый пример)

☐  Изучить колонки: что есть, что критично, какие поля «грязные»

☐  Проконсультироваться с экспертом-ПТО (если он есть): какие синонимы типичны

☐  Зафиксировать целевую модель данных (поля registry)

### 2.2. Модель данных pto [BE]

☐  Создать схему pto в Postgres

☐  Таблица pto.registry (см. ТЗ): с pgvector embedding(3072) и tsvector

☐  Таблица pto.synonyms (изначально пустая)

☐  Таблица pto.queries

☐  Индексы: HNSW на embedding, GIN на tsvector, btree на (object, element)

☐  Alembic-миграция применяется

### 2.3. Импорт Excel [BE][PRODUCT]

☐  Эндпоинт POST /api/v1/pto/registry/import (только admin) — принимает .xlsx

☐  Парсинг через openpyxl/pandas, валидация колонок

☐  Нормализатор наименований: правила в коде (regex для типоразмеров, маппинг сокращений)

☐  Дедупликация через RapidFuzz (threshold 0.92), отчёт коллизий в JSON

☐  Background-задача массовой генерации эмбеддингов через AITUNNEL Batch (или последовательно с rate limit)

☐  Эндпоинт GET /api/v1/pto/registry/import/{job_id} — статус импорта

☐  Тест: реальный Excel загружается, эмбеддинги в pgvector, поиск работает

## Неделя 5. Поиск и матчинг

### 2.4. Hybrid retrieval [BE][ML]

☐  Сервис VectorSearch.search(query_embedding, filters, limit=20) — на pgvector

☐  Сервис FullTextSearch.search(query_text, filters, limit=20) — на ts_vector с lemmatization

☐  Reciprocal Rank Fusion (k=60) для объединения двух выдач → top-20

☐  Тесты на синтетических примерах: «пеноплэкс 50» находит «экструдированный пенополистирол 50 мм»

### 2.5. Reranker [ML]

☐  Скачать модель BAAI/bge-reranker-v2-m3, конвертировать в ONNX

☐  Сервис Reranker.rerank(query, candidates, top_k=5) на onnxruntime CPU

☐  Бенчмарк: время на 20 кандидатов на CPU (должно быть <500мс)

☐  Кэш Redis для повторяющихся пар (query, candidate_id)

### 2.6. Pipeline нормализации [BE][ML]

☐  Класс PtoNormalizer.normalize(raw_composition: str) → list[NormalizedItem]

☐  Используется LlmClient → Claude Haiku 4.5 с system prompt из config/prompts/pto_normalizer_v1.txt

☐  Включён prompt caching

☐  Pydantic-валидация JSON-ответа

☐  Тесты на 30 типичных «пирогах»

## Неделя 6. Финальный матчер и API

### 2.7. Финальный матчер [BE][ML]

☐  Класс PtoMatcher.match(query_item, candidates) → MatchResult с status (exact/analog/not_found)

☐  LlmClient → Claude Sonnet 4.6 с structured output (JSON Schema)

☐  Системный промт из config/prompts/pto_matcher_v1.txt

☐  Кэш Redis для детерминированных запросов

### 2.8. Эндпоинт POST /api/v1/pto/queries [BE]

☐  Принимает {object, element, composition}

☐  Pipeline: нормализация → hybrid retrieval → rerank → match

☐  Возвращает структурированный ответ из ТЗ

☐  Запись в pto.queries и audit.events

☐  Целевой отклик ≤ 8 сек на P95 — замерить и оптимизировать (параллелить материалы, кэш)

### 2.9. Эндпоинты управления реестром [BE]

☐  GET /api/v1/pto/registry/search?q=...&object=...&page=...  — поиск для админки

☐  GET /api/v1/pto/registry/{id}  — карточка

☐  PATCH /api/v1/pto/registry/{id}  — правка (admin)

☐  CRUD /api/v1/admin/synonyms — словарь синонимов

## Неделя 7. Frontend ПТО

### 2.10. Страница «Запрос по составу» [FE]

☐  Форма: select объекта, select элемента, textarea для состава

☐  Кнопка «Найти документы» → POST /api/v1/pto/queries

☐  Показывать loader (запрос идёт 3–8 сек)

☐  Результат: таблица «Материал | Статус | Документ | Ссылка | Confidence»

☐  Цветовая индикация статуса (зелёный/жёлтый/красный)

☐  Подсказка по альтернативам (раскрывающийся блок)

☐  Кнопка «Скачать отчёт PDF» (опционально, можно отложить)

### 2.11. Страница «Реестр материалов» (admin) [FE]

☐  Загрузка Excel через UI

☐  Прогресс импорта

☐  Поиск/фильтр по реестру с пагинацией

☐  Просмотр карточки материала

☐  Ручное редактирование строки реестра

### 2.12. Тест с пилотным заказчиком [PRODUCT]

☐  Загрузить реальный реестр заказчика

☐  Прогнать 10–20 типичных запросов с экспертом-ПТО

☐  Замерить точность матчинга (Recall@5)

☐  Собрать обратную связь по UX и скорректировать

Готово когда: эксперт-ПТО заказчика прогоняет 10 своих типичных запросов и говорит «полезно, использовал бы». Это первая точка валидации — если здесь нет «да», MVP под угрозой.

ФАЗА 3. МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ — недели 8–13

Цель: пользователь делает фото на стройке через PWA, получает осмысленный вердикт со ссылками на нормативку. Это самая сложная и ценная часть.

## Неделя 8. Подготовка датасета и НТД

### 3.1. Сбор фото-датасета [DATA][PRODUCT]

☐  Договориться с пилотным заказчиком о доступе на 1–2 объекта

☐  Съёмка 200+ фото типовых конструкций: армирование, кладка, кровля, фасад. Минимум 5 классов

☐  Каждое фото — с разной освещённостью, под разными углами, с маркером и без

☐  Закупить и распечатать 5–10 калибровочных карт ArUco DICT_5X5_50 100×100 мм

☐  Структура датасета в /ml/datasets/photos/{class}/{photo_id}.jpg

### 3.2. Разметка датасета [DATA][ML]

☐  Установить CVAT (можно self-hosted в docker) или использовать Roboflow

☐  Разметить классы конструкций (image-level label)

☐  Разметить bounding boxes дефектов (минимум 5–10 типовых: трещина, оголение арматуры, недостаточный нахлёст, отсутствие фиксатора, отклонение от вертикали)

☐  Экспорт в YOLO-формат

☐  Train/val/test split 70/15/15

### 3.3. База НТД — минимум для пилота [DATA][BE]

☐  Подобрать 3–5 ключевых документов под пилот: СП 63.13330 (армирование), СП 70.13330 (несущие конструкции), СП 71.13330 (изоляционные/отделочные), СП 17.13330 (кровли)

☐  Парсинг PDF на пункты (можно через pdfplumber + ручная верификация)

☐  Заполнение ntd.documents и ntd.clauses

☐  Эмбеддинги клаузов через AITUNNEL Batch (один раз, ~50 ₽)

☐  Тест RAG: «требования к нахлёсту арматуры» → находит правильный пункт СП 63

## Неделя 9. Quality check и калибровка

### 3.4. QualityCheck сервис [ML][BE]

☐  Класс QualityChecker.check(image_bytes) → QualityReport

☐  Проверка резкости (Variance of Laplacian ≥ 100)

☐  Проверка освещённости (гистограмма HSV V канала)

☐  Поиск ArUco-маркера через cv2.aruco.detectMarkers

☐  Проверка угла съёмки через solvePnP (≤ 15°)

☐  Проверка размера и обрезки кадра

☐  Возврат структурированного отчёта + рекомендация по пересъёмке

☐  Юнит-тесты на ~30 фото с известными метками

### 3.5. Калибровка [ML]

☐  Класс Calibrator.calibrate(image, marker_size_mm=100) → CalibrationResult

☐  Расчёт мм/пиксель

☐  Перспективная коррекция через solvePnP

☐  Метод measure_distance_mm(p1, p2) на откалиброванном кадре

☐  Тест: реальная фотография с маркером и линейкой → измерение совпадает с реальностью ±5%

## Неделя 10. CV-модели

### 3.6. Классификация конструкций [ML]

☐  Базовая модель — fine-tuned EfficientNetV2-S или ConvNeXt-tiny на нашем датасете

☐  Обучение в Colab Pro (на T4) или на арендованной GPU 4–8 часов

☐  Конвертация в ONNX

☐  Метрики: accuracy ≥ 80% на test

☐  Сервис ConstructionClassifier.predict(image) → {class, confidence}

### 3.7. Детекция дефектов [ML]

☐  Fine-tune YOLOv11s на нашем датасете bbox-разметки

☐  Обучение 50–100 эпох на arendованной GPU

☐  Метрики: mAP@0.5 ≥ 0.5 для критических дефектов

☐  Конвертация в ONNX

☐  Сервис DefectDetector.detect(image) → list[Defect with bbox, class, confidence]

### 3.8. ML-inference сервис [ML][INFRA]

☐  Отдельный FastAPI-сервис на GPU-машине (или один процесс с GPU access)

☐  Эндпоинты: /qualitycheck, /calibrate, /classify, /detect_defects

☐  Загрузка моделей из S3 при старте, кэш в памяти

☐  HTTP-клиент в основном backend для вызова ml-inference

☐  Деплой ml-inference на отдельную GPU-VM (T4 или A10)

## Неделя 11. Оркестрация control

### 3.9. Модель данных control [BE]

☐  Таблицы control.sessions, control.photos, control.defects

☐  Связь с auth.users, dict.objects

☐  Alembic-миграция

### 3.10. Pipeline control [BE][ML]

☐  Класс ControlPipeline.process(session_id) — оркестратор

☐  Шаг 1: загрузить фото из S3

☐  Шаг 2: QualityCheck → если не ОК, status=quality_rejected, return

☐  Шаг 3: классификация конструкции → identification

☐  Шаг 4: детекция дефектов → defects[] с bbox

☐  Шаг 5: калибровка → измерения в мм для дефектов с известным размером

☐  Шаг 6: для каждого дефекта — поиск релевантных пунктов НТД через RAG

☐  Шаг 7: вызов Claude Sonnet 4.6 с собранным контекстом → JSON-вердикт

☐  Шаг 8: если confidence < 0.7 ИЛИ есть critical → повторный анализ Claude Opus 4.7

☐  Шаг 9: финальный confidence = min(...), сборка результата

☐  Шаг 10: сохранить результат в control.sessions, defects → control.defects

☐  Шаг 11: запись в audit.events

### 3.11. Системный промт control [ML][PRODUCT]

☐  Файл config/prompts/control_v1.txt по образцу из ТЗ

☐  JSON Schema ответа в config/schemas/control_response.json

☐  Включён prompt caching для системной части и контекста НТД

☐  Тесты на 20 размеченных фото — сравнение вердикта с экспертной разметкой

## Неделя 12. API control и фоновая обработка

### 3.12. Очередь задач [BE][INFRA]

☐  Установить arq (или RQ) для Redis Streams

☐  Воркер process_control_session(session_id) — вызывает ControlPipeline

☐  Запуск воркера в отдельном процессе (тот же Docker, но другая команда)

☐  Обработка ошибок: при exception — status=error, лог в audit

☐  Retry для транзиентных ошибок AITUNNEL

### 3.13. Эндпоинты control [BE]

☐  POST /api/v1/control/sessions — multipart с фото и контекстом, ставит задачу в очередь, возвращает 202 + session_id

☐  GET /api/v1/control/sessions/{id} — полная карточка результата

☐  GET /api/v1/control/sessions/{id}/status — лёгкий статус для polling

☐  GET /api/v1/control/sessions/{id}/events — Server-Sent Events стрим

☐  GET /api/v1/control/sessions — список своих сессий с пагинацией

☐  POST /api/v1/control/sessions/{id}/feedback — обратная связь по дефекту

## Неделя 13. Frontend control + PWA с камерой

### 3.14. PWA с камерой [FE]

☐  MediaDevices API для доступа к камере

☐  Компонент CameraCapture: превью, кнопка снимка, переключение фронт/тыл, файл-инпут как фолбэк

☐  Сжатие фото в браузере перед отправкой (canvas → JPEG quality 0.85)

☐  Manifest.json с иконками для установки PWA

☐  Тест: на iPhone Safari, на Android Chrome — открывается, работает камера

### 3.15. Страница «Новая проверка» [FE]

☐  Форма: select объекта (если есть), выбор сценария

☐  Компонент CameraCapture для съёмки

☐  Превью фото после съёмки + возможность пересделать

☐  Опциональное поле «уточняющий вопрос»

☐  Кнопка «Анализировать» → POST /api/v1/control/sessions

☐  После создания — переход на страницу прогресса

### 3.16. Страница «Прогресс анализа» [FE]

☐  Подключение к SSE-стриму /events

☐  Прогресс-бар с этапами (загружено, проверка качества, CV-анализ, поиск НТД, формирование вердикта)

☐  При quality_rejected — показ инструкции пересъёмки

☐  При completed — переход на страницу результата

### 3.17. Страница «Результат» [FE]

☐  Шапка: тип конструкции, материал, общий вердикт, confidence

☐  Фото с overlay bbox дефектов (canvas или SVG)

☐  Список дефектов: название, severity (цветовая индикация), измерения, ссылки на НТД, рекомендации

☐  Кнопки обратной связи на каждом дефекте: «верно / неверно / уточнить»

☐  Дисклеймер «Предварительная оценка»

☐  Кнопка «Скачать PDF» (опционально)

### 3.18. Страница «История проверок» [FE]

☐  Список своих сессий, фильтр по дате/статусу

☐  Превью фото + краткая инфо

☐  Клик → страница результата

Готово когда: пользователь с телефона открывает rezeb.ru, фотографирует арматуру, через 15–20 секунд видит вердикт «обнаружен значительный дефект — недостаточный нахлёст, СП 63.13330 п. 10.3.25, рекомендуется ...».

ФАЗА 4. PROD-ДЕПЛОЙ И ДОВОДКА — недели 14–15

## Неделя 14. Деплой в облако

### 4.1. Прод-инфраструктура [INFRA]

☐  Создать prod-VM в облаке (4 vCPU / 8 GB / 100 GB SSD)

☐  Создать prod-GPU-VM (T4 или A10)

☐  Создать managed Postgres + pgvector (2 vCPU / 8 GB)

☐  Создать managed Redis (1 GB)

☐  Создать S3-бакеты

☐  Настроить firewall: backend и ml-inference только во внутренней сети, наружу — только nginx

☐  Зарегистрировать домен, направить на prod-VM

☐  Получить TLS-сертификат через Let's Encrypt + nginx

### 4.2. Docker-compose для prod [INFRA]

☐  docker-compose.prod.yml с реальными ENV

☐  nginx как reverse proxy: TLS-терминация, маршрутизация на backend и frontend

☐  Restart-политики: always для всех сервисов

☐  Логи в stdout (потом подключим централизованный сбор)

☐  Healthcheck для каждого контейнера

### 4.3. Простой CI/CD [INFRA]

☐  GitHub Actions: на push в main — lint + tests + docker build + push в Container Registry

☐  Ручной триггер deploy: ssh в prod-VM, pull новых образов, restart

☐  Скрипт make deploy для одной команды

☐  Бэкап-скрипт: pg_dump раз в сутки в S3

### 4.4. Мониторинг [INFRA]

☐  Подключить UptimeRobot или Healthchecks.io на /health

☐  Sentry / GlitchTip для отлова ошибок backend и frontend

☐  Скрипт ежедневной проверки баланса AITUNNEL → алерт в Telegram при < порога

☐  Простой дашборд (страница в админке): сессии за сутки, ошибки, расход AITUNNEL

## Неделя 15. Доводка и подготовка к пилоту

### 4.5. Замер метрик качества [ML][PRODUCT]

☐  Прогнать тестовый Vision-датасет (test split) → замерить accuracy, precision, recall

☐  Прогнать тестовый ПТО-датасет → Recall@5, MRR

☐  Зафиксировать метрики в README, понять где доводить

☐  Доводка промтов на основе ошибок (best practice: писать «плохие примеры» в промт)

### 4.6. Оптимизация стоимости [BE][ML]

☐  Включить prompt caching везде где можно

☐  Замерить среднюю стоимость одной control-сессии и одного pto-запроса

☐  Лимиты на пользователя: max 100 control-сессий в день

☐  Hard limit на бюджет AITUNNEL: при достижении — отключение модулей с уведомлением

### 4.7. Документация для пилота [PRODUCT]

☐  Краткая инструкция для пользователя (1 страница A4): как сделать хорошее фото, как пользоваться

☐  Инструкция по калибровочной карте: как печатать, как держать

☐  FAQ: 10 типичных вопросов и ответов

☐  Договор/соглашение для пилота: дисклеймер о статусе предварительной оценки, NDA при необходимости

### 4.8. UX-полировка [FE][PRODUCT]

☐  Прогнать flow самостоятельно с телефона 5+ раз — найти все косяки

☐  Дать 1–2 непрофильным людям попробовать → собрать «где залип»

☐  Исправить критичные UX-проблемы

Готово когда: ты с чужого телефона можешь зайти на rezeb.ru, зарегистрироваться, сделать фото и получить вердикт. Всё работает стабильно неделю.

ФАЗА 5. ПИЛОТ — недели 16–19

Цель: реальные пользователи на реальном объекте используют ReZeb, ты собираешь обратную связь и быстро итерируешь.

## Неделя 16. Запуск пилота

### 5.1. Подготовка пилотного объекта [PRODUCT]

☐  Подписать соглашение/договор о пилоте

☐  Завести аккаунты для 3–5 пилотных пользователей

☐  Передать им печатные калибровочные карты

☐  Провести 30-минутный онбординг (видеозвонок или очно)

☐  Подключить общий Telegram-чат для оперативной обратной связи

### 5.2. Ежедневный мониторинг [PRODUCT]

☐  Каждое утро смотреть дашборд: сколько сессий, ошибки, фидбек

☐  Каждый вечер — короткий созвон с пилотом (5–10 мин)

☐  Ведение списка проблем и пожеланий в Notion/Linear

## Недели 17–18. Итерации

### 5.3. Доработки по обратной связи [BE][FE][ML]

☐  Исправление баг-репортов с приоритетом на блокирующие

☐  Расширение датасета: фото от пилота, на которых модель ошиблась → разметка → дообучение

☐  Доводка промтов на основе фидбека «модель сказала ерунду»

☐  UX-доработки по итогу наблюдений (где люди тыкают не туда)

### 5.4. Расширение функциональности (только при наличии запроса) [BE][FE]

☐  Если просят: PDF-отчёт по сессии — сделать (jinja+weasyprint)

☐  Если просят: групповая выгрузка результатов за период — сделать

☐  Если просят: командные роли (manager видит подчинённых) — сделать

☐  ВАЖНО: не делать того, что не запрашивают пилоты

## Неделя 19. Финал пилота и решение

### 5.5. Анализ результатов [PRODUCT]

☐  Замерить: сколько раз использовали, сколько верных вердиктов, сколько отказов

☐  Интервью с каждым пилотным пользователем (30 мин): что нравится, что не работает, готовы ли платить

☐  Считаем экономику: сколько часов сэкономили vs сколько стоит подписка

☐  Решение: продолжаем (расширяем пилот, готовим коммерческий запуск) / разворачиваем / меняем направление

Главный критерий MVP-успеха: один заказчик готов платить за продолжение. Если да — это валидация. Если нет — обратная связь говорит куда идти дальше.

# Критерии успеха MVP

MVP считается успешным, если на момент окончания пилота выполнены все или почти все условия:

| Критерий | Целевое значение |
| --- | --- |
| Минимум 1 заказчик использует регулярно (не «попробовал и забыл») | ≥ 20 сессий контроля + ≥ 30 запросов ПТО за месяц |
| Готовность платить | Хотя бы устное «да, продолжим за деньги после пилота» от 1 заказчика |
| Точность модели контроля | Recall критических дефектов ≥ 80% по обратной связи пилота |
| Точность модуля ПТО | Эксперт-ПТО заказчика подтверждает корректность ≥ 80% выдач |
| Стабильность | Доступность ≥ 95%, нет регулярных падений |
| Финансы | Расходы укладываются в плановый бюджет (~70 000 ₽/мес инфра + AITUNNEL) |

# Сводный бюджет MVP

| Статья | За весь MVP | Ежемесячно после |
| --- | --- | --- |
| Облако (VM, БД, Redis, S3) | ≈ 70 000 ₽ | ≈ 16 000 ₽/мес |
| GPU-VM (4 мес после месяца обучения) | ≈ 125 000 ₽ | ≈ 25 000 ₽/мес |
| AITUNNEL (тесты + пилот) | ≈ 50 000 ₽ | ≈ 24 000 ₽/мес (растёт с нагрузкой) |
| Домен, SMTP, доп. сервисы | ≈ 5 000 ₽ | ≈ 1 000 ₽/мес |
| Печать калибровочных карт, мелочёвка | ≈ 5 000 ₽ | — |
| Резерв на непредвиденное (×0,2) | ≈ 50 000 ₽ | — |
| ИТОГО (без зарплат — ты делаешь сам) | ≈ 305 000 ₽ | ≈ 66 000 ₽/мес |

Это «прямые расходы». Главный ресурс MVP — твоё время: ~17–20 недель × 25–30 часов = 425–600 часов работы.

— Конец чек-листа MVP —